Convocatoria para el Servicio de impermeabilización de 2808.31 Metros Cuadrados en el Edificio Pedro Infante de los Estudios Churubusco Azteca, S.A.

TÉRMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS A LOS QUE DEBERÁN AJUSTARSE LOS INTERESADOS QUE DECIDAN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA

No. IO-048L8P001-E70-2018

No. Interno de Control GRMSGYOP-I-OP-001-2018

Con fundamento a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos, 3, 26 fracción I, 27 fracción II, 30 fracción I y 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas,  Los Estudios Churubusco Azteca S.A. a quien en lo sucesivo se le denominará “LOS ESTUDIOS”, por conducto de la Dirección General, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, convoca a  las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana a participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional No. IO-048L8P001-E70-2018 y No. Interno de Control GRMSGYOP-I-OP-001-2018, publicada en CompraNet el día 11 de julio de 2018, para la contratación del “Servicio de impermeabilización de 2808.31 Metros Cuadrados en el Edificio Pedro Infante de los Estudios Churubusco Azteca, S.A.”

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por los artículos 31 y 44 Fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en lo sucesivo “LA LEY”, en la presente Convocatoria se establecen los términos, condiciones y requisitos a los que deberán ajustarse los interesados que decidan participar.

BREQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

Í n d i c e

| Apartado | DESCRIPCIÓN |  |  |  | PÁGINA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Glosario de términos y definición de conceptos |  | ....................................... |  | 6 |
| A. | GENERALIDADES |  | ....................................... |  | 8 |
| 1. | Inicio y conclusión de la Invitación. |  | ....................................... |  | 8 |
| 2. | Prohibición de la negociación. |  | ....................................... |  | 8 |
| 3. | Generalidades de los trabajos |  | ....................................... |  | 8 |
| 3.1. | Origen de los recursos |  | ....................................... |  | 8 |
| 3.2 | Descripción de los trabajos y lugar donde se llevarán a cabo los trabajos |  | ....................................... |  | 8 |
| 3.3 | Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio y terminación de los mismos. |  | ....................................... |  | 8 |
| 3.4 | Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse |  | ....................................... |  | 9 |
| 3.5 | Materiales y equipo de instalación permanente. |  | ....................................... |  | 9 |
| 4. | Porcentaje de anticipo |  | ....................................... |  | 9 |
| 5. | Moneda de la proposición |  | ....................................... |  | 9 |
| 6. | Condiciones de pago |  | ....................................... |  | 9 |
| 7. | Marco legal y tipo de contratación |  | ....................................... |  | 11 |
| 8. | Difusión y consulta de la convocatoria |  | ....................................... |  | 11 |
| 9. | Disposición de información no proporcionada a través de Compranet 5.0 |  | ....................................... |  | 11 |
| 10. | Forma en que se podrán presentar las proposiciones |  | ....................................... |  | 11 |
| 11. | Condiciones para la presentación de las proposiciones. |  | ....................................... |  | 12 |
| 11.1 | Participantes. |  | ....................................... |  | 12 |
| 11.1.1 | Personas físicas o morales. |  | ....................................... |  | 12 |
| 11.1.2 | Participación conjunta. |  | ....................................... |  | 12 |
| B. | EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO |  | ...................................... |  | 12 |
| 12. | Calendario de actos y lugar donde se desarrollaran los eventos |  | ....................................... |  | 12 |
| 13 | Visita al sitio de realización de los trabajos |  | ....................................... |  | 13 |
| 14 | Visita a las instalaciones de los licitantes |  | ....................................... |  | 14 |
| 15 | Junta de aclaraciones |  | ....................................... |  | 14 |
| 16 | Acto de presentación y apertura de proposiciones |  | ....................................... |  | 16 |
| 17 | Comunicación del fallo |  | ....................................... |  | 18 |
| C. | PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN |  | ....................................... |  | 19 |
| 18. | Idioma en que se presentaran las proposiciones |  | ....................................... |  | 19 |
| 19. | Porcentaje de contenido nacional del valor de la obra. |  | ....................................... |  | 19 |
| 20. | Documentos que conforman la proposición. |  | ....................................... |  | 19 |
| 20.1 | Documentación distinta a la propuesta técnica y económica de la proposición |  | ....................................... |  | 19 |
| 20.2 | Documentación relativa a la propuesta técnica. |  | ....................................... |  | 21 |
| 20.3. | Documentación relativa a la propuesta económica |  | ....................................... |  | 24 |
| D. | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES |  | ...................................... |  | 27 |
| 21. | Presentación de proposiciones |  | ....................................... |  | 27 |
| 21.1 | Consideraciones generales. |  | ....................................... |  | 27 |
| 21.2 | Preparación de la proposición |  | ....................................... |  | 28 |
| E. | Evaluación de Proposiciones |  | ...................................... |  | 28 |
| 22. | Aclaraciones y confirmación de datos |  | ....................................... |  | 29 |
| 23. | Análisis de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de la proposición |  | ....................................... |  | 30 |
| 24. | Evaluación de propuestas técnicas. |  | ....................................... |  | 30 |
| 25. | Evaluación de propuestas económicas. |  | ....................................... |  | 31 |
| 26. | Causas de desechamiento. |  | ....................................... |  | 34 |
| 26.1. | En el aspecto general. |  | ....................................... |  | 34 |
| 26.2. | Causas de desechamiento que afecten directamente la solvencia de las proposiciones |  | ....................................... |  | 35 |
| 26.3 | En el aspecto técnico. |  | ....................................... |  | 35 |
| 26.4 | En el aspecto económico |  | ....................................... |  | 37 |
| 27. | Invitación desierta. |  | ....................................... |  | 38 |
| 28. | Suspensión o nulidad del procedimiento de contratación. |  | ....................................... |  | 39 |
| 29. | Cancelación de la Invitación. |  | ....................................... |  | 39 |
| F. | CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN |  | ...................................... |  | 39 |
| 30 | Adjudicación del contrato |  | ....................................... |  | 40 |
| 31 | Comprobación del contratista de estar al corriente en el pago de impuestos |  | ....................................... |  | 41 |
| 32 | Gastos financieros. |  | ....................................... |  | 41 |
| 33 | Inspección y verificación |  | ....................................... |  | 41 |
| 34 | Penas convencionales |  | ....................................... |  | 41 |
| 35 | Suspensión y terminación anticipada del contrato |  | ...................................... |  | 43 |
| 36 | Rescisión administrativa del contrato |  | ....................................... |  | 44 |
| 37. | Bitácora. |  | ....................................... |  | 46 |
| 38. | Modelo de contrato |  | ....................................... |  | 46 |
| 39 | Garantías |  | ....................................... |  | 46 |
| 39.1 | Garantía de Anticipo |  | ....................................... |  | 46 |
| 39.2 | Garantía de cumplimiento de contrato |  | ....................................... |  | 46 |
| 39.3 | Garantía por defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. |  | ....................................... |  | 47 |
| 39.4 | Póliza de responsabilidad civil |  | ....................................... |  | 47 |
| 40. | Ajuste de costos directos |  | ....................................... |  | 47 |
| 41. | Retenciones |  | ....................................... |  | 49 |
| 42. | Controversias |  | ....................................... |  | 49 |
| 43. | Inconformidades. |  | ....................................... |  | 49 |
| G. | ASPECTOS VARIOS. |  | ..................................... |  | 50 |
| 44. | Impedimentos para participar en el procedimiento de Invitación |  | ....................................... |  | 50 |
| 45. | “LOS ESTUDIOS” se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar el contrato con las personas siguientes |  | ....................................... |  | 51 |
| 46. | Para participar en el procedimiento de Invitación encontrándose en el supuesto del segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley |  | ........................................ |  | 51 |
| 47. | Programa de Cadenas Productivas |  | ....................................... |  | 52 |
| 48. | Registro único de contratistas |  | ....................................... |  | 52 |
| 49. | Relación de documentación |  | ....................................... |  | 52 |
| 50 | Formatos |  | ....................................... |  | 55 |
| 50.1 | Formatos Técnicos |  | ....................................... |  | 55 |
| 50.2 | Formatos Económicos |  | ....................................... |  | 87 |
| 50.3 | Anexos formatos administrativos |  | ....................................... |  | 117 |

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Para efectos de la presente Convocatoria se entenderá por:

| Área responsable de la ejecución de los trabajos | La facultada en la Entidad para llevar la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área técnica | La que en Entidad elabora las especificaciones que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones |  |
| CompraNET | Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema es de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. El sistema está a cargo de la Secretaría de la Función Pública, con dirección electrónica en internet: http://www.compraNET.gob.mx |  |
| Contratista | La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas. |  |  |
| Contrato | Acto jurídico que celebra la entidad con uno o más contratistas, que contiene los derechos y obligaciones a los que se contraen ambas partes, cuyo objeto consista en la ejecución de obra pública o servicios relacionados con las mismas. |  |  |
| Convocatoria | Documento en el cual se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describen los requisitos de participación. |  |  |
| Estimación | Documento que contiene la valuación de los trabajos realizados en cada concepto de obra, conforme al programa de ejecución de los trabajos aprobado. |  |  |
| GRMSGYOP | Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Publica |  |  |
| I.V.A. | Impuesto al Valor Agregado. |  |  |
| “LA LEY” | Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |  |  |
| Licitante | La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas. |  |  |
| MIPYMES | Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. |  |  |
| P.U. | Precio Unitario |  |  |
| Presupuesto | Estimación financiera anticipada en el cual se prevé el costo de trabajos o servicios determinados. |  |  |
| Reglamento | Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma. |  |  |
| Sustentabilidad | Menor deterioro al medio ambiente aplicando buenas costumbres en el proceso de construcción, técnicas y equipos por parte de la empresa de acuerdo a lo solicitado por “LOS ESTUDIOS” en estas bases, el catálogo de conceptos y especificaciones generales. |  |  |

- GENERALIDADES

- INICIO Y conclusión DE LA INVitación

La Invitación inicia con la entrega de la primera invitación y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento de Invitación.

- PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN

Ninguna de las condiciones contenidas en esta Convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

- GENERALIDADES DE LOS TRABAJOS

  - ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los recursos autorizados para cubrir los trabajos objeto de la Invitación están contenidos en presupuesto 2018 de los Estudios Churubusco Azteca, S.A., en la partida presupuestal 35102 “Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos”

3.2. 	DESCRIPCIÓN DE LOS  TRABAJOS Y LUGAR DONDE SE LLEVARÁN A CABO

“Servicio de impermeabilización de 2808.31 Metros Cuadrados en el Edificio Pedro Infante de los Estudios Churubusco Azteca, S.A.” inmueble ubicado en calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, en la Ciudad de México.

El licitante adjudicado deberá realizar los trabajos objeto de esta Invitación apegándose a las especificaciones y cantidades requeridas, considerando todo lo necesario para su correcta ejecución y garantizando condiciones de total seguridad tanto del personal que efectúe trabajos en los inmuebles del “LOS ESTUDIOS”, así como del personal de los “LOS ESTUDIOS”.

3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS MISMOS

El licitante deberá considerar un plazo total máximo de 60 días naturales para ejecutar los trabajos relativos al “Servicio de impermeabilización de 2808.31 Metros Cuadrados en el Edificio Pedro Infante de los Estudios Churubusco Azteca, S.A.”, objeto de la presente Convocatoria, para lo cual la fecha estimada de inicio será el día 27 de julio de 2018 y termino el 24 de septiembre de 2018.

La Jefatura de Obra Pública, adscrita a la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública, será el área encargada de la administración del contrato.

La recepción y verificación de los trabajos será realizada por el Residente de obra y/o Supervisión, que serán designados por la Jefatura de Obra Pública, adscrita a la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública.

Asimismo; el licitante ganador nombrará por escrito a su Superintendente de obra y deberá de informar de dicho nombramiento a la Jefatura de Obra Pública previo al inicio de los trabajos.

La ejecución de la obra sólo iniciará cuando se haya cumplido con los términos establecidos en el artículo 24 del Reglamento de “LA LEY”.

El licitante será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los Reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal, Municipal y/o Delegacional, así como a las instrucciones que al efecto le señale “LOS ESTUDIOS”. Las responsabilidades, los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del licitante.

  - INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE

Para la ejecución del servicio objeto de la presente Convocatoria, “LOS ESTUDIOS“, NO autorizan la subcontratación de alguna de las partes del servicio, pero de existir necesidad, la autorización correrá por parte del titular responsable de los trabajos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 párrafo quinto de “LA LEY”.

  - MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

“LOS ESTUDIOS” establece que para la ejecución de los trabajos objeto de la Convocatoria no proporcionará insumo alguno.

- PORCENTAJE DE ANTICIPO

“LOS ESTUDIOS” no otorgaran anticipo para la ejecución de los trabajos objeto de esta Invitación, por lo cual el licitante adjudicado no deberá presentar la garantía correspondiente.

- MONEDA DE LA PROPOSICIÓN

Todos los precios consignados en la proposición de los licitantes serán propuestos Moneda Nacional (Pesos).

- CONDICIONES DE PAGO

Las proposiciones deberán presentarse sobre la base de precios unitarios.

El contratista recibirá de “LOS ESTUDIOS”, el pago total en moneda nacional que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme al proyecto, términos de referencia, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas.

El pago por los trabajos se hará en moneda nacional, en un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que el residente de obra hubiere autorizado y validado las estimaciones presentadas por el licitante, previa presentación de la documentación debidamente requisitada y autorizada por la Jefatura de Obra Pública, en el domicilio ubicado en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México.

Las estimaciones podrán ser en periodos máximos mensuales y deberán ser presentadas por el licitante, a la Residencia de Obra de “LOS ESTUDIOS”, en los términos establecidos por “LA LEY”.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, el trámite de pago se incorporará a la siguiente fecha de corte, sin ninguna responsabilidad para “LOS ESTUDIOS”.

“LOS ESTUDIOS” tendrá un plazo no mayor de quince (15) días naturales para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, excepto en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, en cuyo caso se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones de los trabajos deberán acompañarse de la documentación que acredite la procedencia de su pago, números generadores, notas de bitácora, croquis, memoria fotográfica y los documentos que contengan el análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a las estimaciones deberán presentarse durante los primeros 6 días naturales posteriores al cierre del período y deberán anexar la siguiente documentación:

- Comprobante Fiscal.

- Formato único de ministración de recursos.

- Resumen de la estimación

- Control acumulativo

- Números Generadores.

- Reporte fotográfico 1 original con firmas autógrafas, de los trabajos ejecutados y que se ingresen a las estimaciones, deberá contener texto referente al trabajo ejecutado al pie de cada foto (mínimo dos fotos por concepto del inicio y terminación del trabajo, en su caso de trabajos en sitio).

- Copia de la Garantía de cumplimiento de contrato (Únicamente en la primera facturación).

- En atención de la Regla 2.7.1.1 de la Miscelánea Fiscal de 2018 y los Artículos 28 Fracción III y 30, Cuarto Párrafo del Código Fiscal Federal, el Prestador de Servicios Adjudicado deberá enviar el archivo electrónico CFDI y XML a la cuenta adquisiciones@estudioschurubusco.com (No se tramitará ningún pago sin el envío correcto de estos archivos).

Cabe aclarar que es necesario que el licitante adjudicado requisite el formato de alta y baja de cuentas bancarias y proporcione copia simple de la clave bancaria estandarizada (CLABE), Registro Federal de Contribuyentes, comprobante de domicilio, copia simple del acta constitutiva y el estado de la cuenta bancario. Dicho trámite deberá realizarlo en la Jefatura de Obra Pública de la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública, el licitante adjudicado será el único responsable del seguimiento del mismo.

La entrega de la estimación para su revisión y autorización por parte de la Residencia de Obra, deberá constar en la Bitácora.

Los pagos se efectuarán a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

Dichos pagos cubrirán cualquier clase de gastos, impuestos, derechos o cualquier contraprestación a favor de licitante que se generen con motivo del cumplimiento de los servicios objeto del contrato, por lo que éste no podrá reclamar algún otro pago adicional.

El prestador de servicios podrá, a su elección, adherirse al Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal, cuya información se incorpora a la presente Convocatoria como Escrito 1, conforme se establece en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de pago, para mayor información consultar la página: www.nafin.com/portalnf/?/aption=cadenas&

No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo alguno y las facturas que se presenten deberán cumplir con los requisitos que estipula el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29 A.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “LOS ESTUDIOS” tendrán el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

- marco legal y tipo de contratación

El presente proceso se rige de acuerdo a los siguientes documentos en el orden de prioridad que se indica:

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- La presente Convocatoria.

- Disposiciones legales aplicables en la materia.

El tipo de contratación será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

8.	difusión y consulta de la convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 2 de “LA LEY”, la Convocatoria y todo lo relativo a esta Invitación se encuentran disponibles para consulta y obtención a título gratuito desde la publicación de la Convocatoria y hasta el sexto día previo a la presentación y apertura de proposiciones en la dirección electrónica http://compranet.gob.mx, como lo señala los  artículos 32 y 44 de “LA LEY” y 31 de su Reglamento; “LOS ESTUDIOS”” pondrá un ejemplar impreso del texto de la presente Convocatoria en las oficinas de la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública, ubicada en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, para consulta de los Interesados.

9.	DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN NO PROPORCIONADA A TRAVÉS DE COMPRANET

No aplica

10.	FORMA EN QUE SE PODRÁN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES

Para el presente procedimiento de Invitación se recibirán proposiciones de manera presencial o electrónica, es decir que podrán presentar sus proposiciones por escrito en las instalaciones de “LOS ESTUDIOS” o por medios remotos de comunicación electrónica.

A.- Participación presencial:

La presentación de proposiciones de manera presencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de “LA LEY”, deberán entregarse en sobre cerrado, en cuyo exterior preferentemente contendrá el nombre del licitante, denominación y número de la Invitación. El citado sobre contendrá la propuesta técnica y económica, la documentación legal y administrativa podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre cerrado.

Las personas que asistan a los actos deberán firmar la lista de asistencia.

B.- Participación por medios remotos de comunicación electrónica:

La participación por medios remotos de comunicación electrónica, se hará conforme al Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet,

Las proposiciones deberán ser enviadas a través del sistema CompraNet disponible en la página de la Secretaría de la Función Pública. Dicho sistema generará el sobre con las proposiciones mediante el uso de tecnologías que resguardan la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable.

Los licitantes que opten por el envío de proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la Secretaría de la Función Pública a través de CompraNet.

En ambos casos las proposiciones serán abiertas públicamente.

11.	 CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

11.1.	PARTICIPANTES

11.1.1.   Personas físicas o morales

Podrán participar en esta Invitación las personas físicas o morales de Nacionalidad Mexicana que cuenten con experiencia demostrada en la ejecución satisfactoria de contratos de obra que contemplen trabajos de las características y magnitud que son motivo de la Invitación, así como con capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios. Dichas personas no deberán encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 de “LA LEY”.

11.1.2. Participación Conjunta

Dada la naturaleza de los trabajos, “LOS ESTUDIOS” no aceptará proposiciones conjuntas.

B.   EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO

12. CALENDARIO DE ACTOS Y LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁN LOS EVENTOS

| N° | EVENTO | FECHA/HORA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Entrega de invitaciones a los “Licitantes”. Se realizará en la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública ubicada en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México. | 11 de julio de 2018 |
| 2 | Visita al sitio de realización de los trabajos. Dentro de las Instalaciones de los Estudios Churubusco Azteca, S.A., ubicada en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México. | 16 de julio de 2018 11:00 horas |
| 3 | Primera Junta de aclaraciones. Se realizará en la Sala de juntas de las oficinas generales de los Estudios Churubusco, ubicada en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México. | 18 de julio de 2018 16:00 horas |
| 4 | Presentación y Apertura de proposiciones. Se realizará en la Sala de juntas de las oficinas generales de los Estudios Churubusco, ubicada en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México. | 25 de julio de 2018 11:00 horas. |
| 5 | Acto de fallo. Se realizará en la Sala de juntas de las oficinas generales de los Estudios Churubusco, ubicada en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México. | 26 de julio de 2018 17:00 horas. |
| 6 | Firma del Contrato Se realizará en la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México. | 30 de julio de 2018 |
| 7 | Fecha estimada de Inicio de los trabajos | 27 de julio de 2018 |
| 8 | Tiempo de ejecución de los trabajos | Total 60 días naturales |
| 9 | Tipo de contrato: | Precios unitarios y tiempo determinado. |

13. VISITA AL SITIO DE realización de LOS TRABAJOS

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será el 16 de julio de 2018, a las 11:00 horas y es optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.

Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares del mantenimiento que “LOS ESTUDIOS” les hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de su proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará “LOS ESTUDIOS” y el programa de suministro correspondiente, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que autorice “LOS ESTUDIOS”. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de al menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para “LOS ESTUDIOS”  designar a un técnico que guíe la visita.

En ningún caso “LOS ESTUDIOS” asumirán responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el sitio de los trabajos no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.

14. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES

“LOS ESTUDIOS” durante cualquier fase del procedimiento de la Invitación podrá visitar las instalaciones de los licitantes para corroborar la existencia de sus oficinas; así como realizar las investigaciones y/o compulsas que considere necesarias para verificar la veracidad de la información proporcionada.

15.  JUNTA DE ACLARACIONES.

La primera junta de aclaraciones a la invitación se realizará el  18 de julio de 2018 a las 16:00 horas en la Sala de juntas las oficinas generales de los Estudios Churubusco, ubicada en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México.

El acto será presidido por el servidor público designado por “LOS ESTUDIOS” quién deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria.

De existir modificaciones a las condiciones de la Convocatoria, éstas se harán del conocimiento de los licitantes por los mismos medios que se hizo de su conocimiento la Invitación.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes. De resultar modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos indicados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Invitación, por si o en representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, y que consistirá en:

Escrito en el que además de lo indicado en el párrafo anterior, su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la Invitación mediante el escrito antes descrito, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la Invitación. Dichas solicitudes deberán remitirse a la Convocante en la forma y términos establecidos en este apartado, acompañadas del escrito señalado.

Si el escrito antes señalado no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en la misma.

Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la Invitación.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la Convocante.

Las personas que formulen solicitudes de aclaración, deberán enviarlas a través de CompraNet ó entregarlas personalmente por escrito en las instalaciones de la Jefatura de Obra Pública, sita en calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México, en este último supuesto se acompañará a la solicitud de aclaraciones una versión electrónica en formato Word, en cualquiera de las vías antes mencionadas deberán ser presentadas a partir de la publicación de la Convocatoria y a más tardar 24 horas antes a la fecha y hora establecida para la junta de aclaraciones.

La Convocante abrirá la bóveda del CompraNet, veinticuatro horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron preguntas y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Invitación, por si o en representación de un tercero.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron preguntas posteriores a este lapso, las cuales no serán contestadas, al no cumplir con el tiempo estipulado y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por CompraNet o las entregadas personalmente en el domicilio de la Convocante que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. “LOS ESTUDIOS”, de resultar necesario, modificará la fecha señalada en la Convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados, contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan; las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes, así como las respuestas de “LOS ESTUDIOS” en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas en el acto mismo, referentes a cada punto o apartado de la Convocatoria, mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. “LOS ESTUDIOS” podrán dar contestación a las solicitudes de aclaración de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la Convocatoria.

El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión en razón de la complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar en la que se continuará con la junta de aclaraciones.

Una vez que “LOS ESTUDIOS” den respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la Convocatoria en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

“LOS ESTUDIOS” estarán obligados a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas asentadas en la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no serán contestadas por “LOS ESTUDIOS” por resultar extemporáneas, las cuales se integraran al expediente respectivo. Si “LOS ESTUDIOS” consideran necesario citar a una ulterior junta, tomara en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Cualquier modificación a la Convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la Invitación y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

El acta o actas de junta de aclaraciones, se deberán integrar a la propuesta, así como circulares, adendums, planos y demás documentos que se generen como aclaración a la convocatoria.

16. 	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán presentarse a las 11:00 horas, el día 25 de julio de 2018, en la Sala de juntas de las oficinas generales de los Estudios Churubusco, en ubicada en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México, una vez recibidas las proposiciones, estas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por lo que se consideraran vigentes dentro de su procedimiento de la Invitación hasta su conclusión.

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el representante que designe la “LOS ESTUDIOS”, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del evento.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación.

Los licitantes presentes deberán entregar su proposición en sobre cerrado al servidor público que presida el acto, así mismo junto con el Sobre cerrado, claramente identificado en su parte exterior, copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

No podrán participar aquellas personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de “la Ley”.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

Los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

Se hace la precisión que recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Invitación hasta su conclusión.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente:

I.	Una vez iniciado el acto, primeramente se ingresará a Compranet para verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica y posteriormente se recibirán las proposiciones en sobre cerrado que sean entregadas por los licitantes, quienes podrán presentar a su elección, dentro o fuera del sobre, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

En caso de presentación de proposiciones a través de CompraNet, en primera instancia se procederá a la apertura de los sobres generados mediante el sistema, en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la Secretaría de la Función Pública o de la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por CompraNet, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el inciso d) de la disposición sexta del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica que a la letra señala:

•	d) Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por las dependencias y entidades convocantes, cuando los sobres en los que se contenga dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo”.

Acto seguido, se procederá a la apertura de los sobres presentados en el acto, en presencia de los licitantes, y se hará constar la documentación presentada sin entrar al análisis de su contenido, leyendo en voz alta, el importe de las proposiciones., el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de propuestas, por lo que en términos de la fracción III del mencionado artículo 61 del Reglamento, no se podrá desechar ninguna propuesta durante este acto.

II.	Por lo menos un licitante si asistiere alguno y el servidor público de “LOS ESTUDIOS” facultado para presidir el acto rubricarán los documentos en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos de las proposiciones aceptadas para su revisión.

III.	Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Invitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

El sobre cerrado que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que prevea la Convocatoria.

Cuando “LOS ESTUDIOS” determine efectuar, previamente al acto de presentación y apertura de proposiciones, la revisión preliminar a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 36 de “LA LEY”, deberá realizar tal actividad por lo menos treinta minutos antes de la hora señalada para el inicio de dicho acto.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del párrafo anterior, en cuyo caso se pasará lista a los mismos.

Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la Invitación, la Convocante anotará en el Formato “Constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados” a que se refiere la fracción IX del artículo 34 del Reglamento, los documentos entregados por el licitante, relacionándolos con los puntos específicos de la Convocatoria en los que se solicitan.

El formato servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entregue en este acto, asentándose dicha recepción en el acta respectiva. La falta de presentación del formato no será motivo de desechamiento y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el licitante en dicho acto.

17. COMUNICACIÓN DEL FALLO.

La fecha del fallo se efectuará a las 17:00 horas, el día 26  de julio de 2018, en la sala de juntas de las oficinas generales de los Estudios Churubusco, ubicada en ubicada en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México, se llevará a cabo conforme lo siguiente:

- El servidor público de “LOS ESTUDIOS” facultado para presidir el fallo, declarará el inicio del acto.

- Se dará a conocer el fallo de la Invitación a los licitantes registrados, servidores públicos y a todas aquellas personas asistentes, el cual contendrá la información referida en el artículo 39 de “LA LEY”.

- El servidor público designado por “LOS ESTUDIOS” levantará el acta de notificación de fallo de la Invitación. El acta será firmada por los licitantes y los servidores públicos presentes, así mismo se les entregará copia simple del acta y en su caso, de los anexos correspondientes. La falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

Con la notificación del fallo en el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar dicho contrato en la fecha y términos señalados en el fallo.

Las actas de las juntas de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, y fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en el tablero de avisos de la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública , ubicado en Calle Atletas No. 2, Edificio Hermanos Soler, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México,  por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada Área dejará constancia en el expediente de la Invitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

C.    PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

18. IDIOMA EN QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES

La proposición así como la totalidad de documentos relacionados a la misma, deberán estar redactados en español.

19. PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA

Los licitantes deberán dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicadas en el diario oficial de la federación el 14 de octubre del 2010.

Por lo cual el licitante debe cumplir con un mínimo del 65% de contenido nacional.

20. documentos que conforman la proposición

La documentación general y la distinta a la propuesta técnica y económica de la proposición que a continuación se cita, estará contenida en el Sobre 1, tal como se prevé en el numeral 21. “Presentación de proposiciones”, no será motivo de desechamiento si este sobre no viene sellado.

20.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN

- Carta poder simple del representante del licitante que entrega la proposición, o bien, para asistir a los eventos licitatorios en el caso de no asistir el representante legal, (Anexo 1.1.), adjuntando copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con fotografía y original para cotejo (Credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

Si la persona que asista al acto es el representante legal, podrá presentar copia simple de su poder notariado (en lugar de la carta poder simple), y cualquier identificación oficial arriba citadas (copia).

La falta de presentación de este requisito no será causa de desechamiento de la proposición, pero únicamente la persona podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

- Escrito de confidencialidad de documentos de la “Documentación distinta a la propuesta técnica y económica de la proposición”, así como de la propuesta técnica y económica, siempre que tengan el derecho de reservar la información en los términos establecidos en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Formato libre (Anexo 1.2).

Este escrito se podrá presentar en los momentos siguientes:

- Si el licitante opta por presentar la “Documentación distinta a la propuesta técnica y económica de la proposición” antes del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, un primer escrito lo presentará para dicha documentación y un segundo al presentar la proposición.

- Si el licitante prefiere presentar la “Documentación distinta a la propuesta técnica y económica de la proposición” en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, presentará únicamente un escrito, tanto para la documentación aquí citada como para la que integra su proposición.

Notas:

- En caso de no relacionar documento alguno en este formato, “LOS ESTUDIOS” considerarán que dicha información no es de carácter confidencial.

c)	Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del presente proceso de Invitación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (Anexo 1.4.)

d)	Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, de “LA LEY”. (Anexo 1.5.)

e)	Manifestación escrita relativa a la fracción XV del artículo 31 y fracción VII del artículo 51 de “LA LEY”, bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de los trabajos a ejecutar, así como, que en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. (Anexo 1.6.).

f)	Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar o pasaporte o cédula profesional), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. (Anexo 1.7.)

g)	Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifiesta que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (Anexo 1.8.), deberá contener los siguientes datos:

I.	De la persona moral: clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

II. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

El escrito aquí señalado deberá acompañarse de copia simple y legible del acta constitutiva y, en su caso, última modificación protocolizada.

h)	Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “LOS ESTUDIOS”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo 1.9.)

i)	Escrito mediante el cual el licitante manifiesten bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana como se establece el artículo 36 del Reglamento. (Anexo 1.10.)

j)  A fin de dar cumplimiento al artículo 12 del Reglamento y artículo 9 de “La Ley“, para el desarrollo de la competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. (Anexo 1.12.)

En la fecha y hora establecida para la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la documentación distinta a la propuesta técnica y económica se recibirá en este acto sin perjuicio de su análisis detallado y formaran parte del Sobre.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada el documento señalado en el inciso g), así como toda la documentación a que hace referencia dicho escrito.

20.2.	DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA TÉCNICA.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS TÉCNICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN Y DEBERÁN DE PRESENTARSE PARA CADA PARTIDA.

Documento TEC.1

TEC.1.

Constancia de visita al sitio de los trabajos. (En su caso)

TEC.1.1

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales y haber considerado las modificaciones que en su caso se hayan efectuado en las bases de la invitación.

# SE ANEXA MODELO

Documento TEC.2

TEC. 2.1

Pliego de requisitos (Convocatoria).

TEC. 2.2

Modelo de contrato.

# SE ANEXA MODELO

Documento TEC.3

Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución para su ejecución.

Documento TEC.4

Experiencia del personal, currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, supervisión y administración de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características y magnitud similares. Los licitantes deberán indicar quién será el superintendente de la obra, quién deberá haber fungido con tal carácter en al menos una obra de características y magnitud similares, lo que deberá acreditar mediante copia del contrato correspondiente y que contará con la firma electrónica avanzada, expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en sustitución de su firma autógrafa, para el uso del programa informático, de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP).

# SE ANEXA MODELO

Documento TEC.5

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del licitante y su personal, identificando los trabajos similares realizados, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones. La Convocante se reserva el derecho de revisar y solicitar información en cualquier momento de los datos que sean proporcionados por el licitante, en caso de que se constate que la información no es verídica se procederá en términos de lo dispuesto por “LA LEY”.

# SE ANEXA MODELO

Documento TEC.6

Copia simple de los estados financieros o declaración fiscal de dos años anteriores (2016 y 2017) que presenten utilidad. En el caso de empresas de nueva creación deberán presentar una manifestación de ser de nueva creación, la declaración parcial más próxima y los estados financieros más actualizados a la fecha de la presentación de proposiciones.

Documento TEC.7

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por “LOS ESTUDIOS”, en materia de prácticas desleales de comercio internacional, se deberá entregar, además de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, una manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

# SE ANEXA MODELO

Documento TEC.8

Manifestación escrita en la que señale que no subcontratará la totalidad o parte de los trabajos

# SE ANEXA MODELO

Documento TEC.9

Escrito original en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal en el que manifieste que se compromete al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que deberán observarse en la ejecución de los trabajos objeto de la presente invitación

Documento TEC.10

Escrito original en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal en el que manifieste que se compromete al cumplimiento de las “especificaciones de construcCión” emitidas por “Los Estudios”

Documento TEC.11

Programa general por partida, sub partida y por concepto de trabajo. 	Expresado en unidades convencionales y volúmenes requeridos por períodos quincenales (indicar porcentajes).

# SE ANEXA MODELO

Documento TEC.11.1

Programa de utilización de maquinaria y equipo; expresando fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado en horas efectivas de trabajo, (Indicar porcentajes).

# SE ANEXA MODELO

Documento TEC.11.2

Programa de mano de obra del personal encargado de la ejecución de los trabajos. Contendrá jornadas, identificando categorías, por períodos quincenales (indicar porcentajes).

Así mismo, deberá indicar que porcentaje de personas con discapacidad, integran su plantilla con alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que cuente con por lo menos seis meses de antigüedad.

# SE ANEXA MODELO

Documento TEC.11.3

Programa de suministro y utilización de materiales más significativos y equipos de instalación permanente, por períodos quincenales, expresados en unidades convencionales, volúmenes requeridos y señalamiento del contenido nacional del valor de los materiales y equipos de instalación permanente (indicar porcentajes).

# SE ANEXA MODELO

Documento TEC.11.4

Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargados de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. Contendrá el número de personas que intervienen en campo u oficina, indicando su responsabilidad, profesión u ocupación por períodos quincenales y por turno, sin importes (indicar porcentajes).

Así mismo, deberá indicar que porcentaje de personas con discapacidad, integran su plantilla con alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que cuente por lo menos con seis meses de antigüedad.

# SE ANEXA MODELO

Los documentos relativos a la propuesta técnica que genere el Licitante, una vez que estén foliados y firmados, deberán ser escaneados en archivo electrónico en formato PDF, y serán grabados en Disco Magnético (CD), el cual se integrara en su propuesta.

20.3.	DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA económica.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS ECONÓMICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN Y DEBERÁN DE PRESENTARSE PARA CADA PARTIDA.

Documento ECO.1

Carta compromiso de la proposición.

# SE ANEXA MODELO

Documento ECO.2

Catálogo de conceptos.

Contendrá unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición. Los precios unitarios se anotarán con número y letra. Los importes con número de cada concepto, se anotarán en los espacios correspondientes del catálogo, presentando subtotales por partidas con los cuales se formulará el resumen por capítulo e importe total.

Este documento no deberá presentar raspaduras, en caso de corrección en los documentos, deberán rubricarse por el participante y protegerse utilizando cinta adhesiva transparente. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcta la cantidad del concepto por el precio unitario correspondiente, anotado con letra en el catálogo de conceptos. Los precios unitarios anotados en el catálogo de conceptos deben corresponder con los análisis de precios unitarios, se procederá a reconocer como definitivos los precios anotados con letra que contenga el catálogo.

El licitante deberá usar el catálogo proporcionado por “LOS ESTUDIOS”, quedando bajo su responsabilidad el transcribir y utilizar su propio catálogo, para lo cual deberá transcribir con toda precisión los conceptos, unidades y cantidades; por lo tanto, contendrá la totalidad de la información. De ser el caso deberá firmar el catálogo proporcionado por la Convocante y entregarlo en el sobre cerrado.

Deberá presentar el catálogo de conceptos de forma magnética en un CD en el formato otorgado por la convocante con las siguientes características:

| Concepto | Programa | Extensión | Versión |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo de conceptos | Excel | xls | 97-2003, Xp o Vista |

Documento ECO.3

Análisis de precios unitarios, contendrá todos los conceptos del catálogo solicitado, estructurado por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y los cargos adicionales.

# SE ANEXA MODELO

Documento ECO.4

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción incluye costos, cantidades e importe, y señalamiento del contenido nacional del valor de los materiales y equipos de instalación permanente (indicar porcentajes).

# SE ANEXA MODELO

Documento ECO.5

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo establecido por el Artículo 65 del Reglamento, anexando tabulador de sueldos y salarios base de mano de obra así como del personal profesional técnico, administrativo y de servicios, por jornada diurna de ocho horas e integración de salarios.

# SE ANEXA MODELO

Documento ECO.6

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, incluye costos, rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

Documento ECO.7

Desglose del factor de indirectos: Estarán representados como un porcentaje del costo directo y se desglosará en los correspondientes a los costos directos no incluidos, tanto de sus oficinas centrales como en la obra, seguros, fianzas, etc. se deberá incluir el porcentaje de cada concepto de conformidad con el Artículo 211 del Reglamento de “LA LEY”.

# SE ANEXA MODELO

Documento ECO.8

Análisis de costo financiero: El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el licitante en la ejecución de los trabajos, los pagos de estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará debiendo adjuntarse el análisis correspondiente. La tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse con base en un indicador económico específico (que deberá adjuntarse), el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, de conformidad con el Artículo 214 del Reglamento de “LA LEY”.

# SE ANEXA MODELO

Documento ECO.9

Utilidad propuesta por el licitante,  estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, Indirectos, de financiamiento y los cargos adicionales los cuales estarán representados por un porcentaje como lo establece “LA LEY” y la Ley Federal de Derechos.

Documento ECO.10

Relación y análisis de costos unitarios básicos de los materiales en el cual el licitante deberá considerar el análisis de mano de obra de las cuadrillas consideradas para la ejecución de los trabajos, de conformidad con el Artículo 65 del Reglamento de “LA LEY”.

Documento ECO.11

Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos y erogaciones quincenales. Por conceptos y partidas (indicar cantidades y porcentajes).

# SE ANEXA MODELO

Documento ECO.11.1

Programa de erogación a costo directo calendarizado por partida conforme al programa solicitado por “LOS ESTUDIOS”.

# SE ANEXA MODELO

Documento ECO.11.2

Programa de mano de obra, con montos quincenales.

# SE ANEXA MODELO

Documento ECO.11.3

Programa de utilización de maquinarias y equipo, con montos quincenales

# SE ANEXA MODELO

Documento ECO.11.4

Programa de materiales, con montos quincenales.

# SE ANEXA MODELO

Documento ECO.11.5

Programa de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de servicios, encargados de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, con montos quincenales.

# SE ANEXA MODELO

Los documentos relativos a la propuesta económica que genere el Licitante, una vez que estén foliados y firmados, deberán ser escaneados en archivo electrónico en formato PDF, y serán grabados en Disco Magnético (CD), el cual se integrara en su propuesta.

Documento ECO.12

Planos, especificaciones generales.

Los archivos electrónicos de los formatos antes mencionados podrán ser solicitados en la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y  Obra Pública ubicada en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México.

D) PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

21. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

21.1. Consideraciones Generales

- La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, los licitantes podrán utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados “LOS ESTUDIOS”. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán contener los elementos que se describen en ellos.

- El licitante formulará su proposición anotando los datos solicitados en cada formato a máquina o equipo de procesamiento electrónico. Serán desechadas las proposiciones que presenten correcciones, tachaduras o enmendaduras o hayan sido elaboradas con lápiz.

- El licitante preparará su proposición conforme a lo establecido en esta Convocatoria, así como en las aclaraciones y modificaciones que en su caso resultaren de la o las juntas de aclaraciones realizadas.

- Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados

.

- El licitante será el único responsable de la elaboración y presentación de su proposición, por lo que deberá considerar y sufragar todos los costos relacionados con la preparación y presentación de la misma.

- “LOS ESTUDIOS” no serán responsable ante persona alguna por los gastos o pérdidas en que haya incurrido el licitante al participar en esta Invitación o por la preparación y entrega de la proposición, cualquiera que sea el resultado de la Invitación

- Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por lo que se recomienda llegar cuando menos quince minutos antes de la hora establecida en esta Convocatoria.

- El licitante deberá tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de los trabajos, ya que no se admitirá reconsideración de los precios unitarios propuestos, ni prórrogas, por motivo de lluvia, mal tiempo o por cualquier otra causa no imputable a “LOS ESTUDIOS”, que pudiera ocasionar aumento de costos y/o retraso en la ejecución de los trabajos, deberán hacerse además sus propias estimaciones de los elementos que necesiten y de todo cuanto requieran para efectuar dicho trabajo, los precios únicamente podrán ser modificados en los términos de la cláusula de ajuste de costos establecida en el modelo de Contrato.

- Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por cada partida; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

- Los precios unitarios deberán calcularse y expresarse con dos decimales.

- En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a “LOS ESTUDIOS”, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- La persona que entregue la proposición deberá identificarse y acreditar mediante carta poder simple tal condición. La falta de identificación o de acreditamiento de la persona que solamente entregue la proposición, no será motivo de descalificación, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto en el carácter de oyente

21.2  Preparación de la Proposición

Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en los requisitos de participación de la presente convocatoria, así como en las aclaraciones y modificaciones que en su caso resultaren de la o las juntas de aclaraciones realizadas.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos y los diversos programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja.

De conformidad con lo señalado en el artículo 41, tercer párrafo del Reglamento, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, “LOS ESTUDIOS” no podrá desechar la proposición.

La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificando en su parte exterior y cerrado.

E. EVALUACION DE PROPOSICIONES

“LOS ESTUDIOS” para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria, para tal efecto, se establecen a continuación los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones:

- Para la presente Invitación el mecanismo a aplicar es el Binario, toda vez que “LOS ESTUDIOS” se encuentra en los supuestos establecidos en el artículo 63 fracción I inciso c) del Reglamento de “LA LEY”.

- Para los fines de esta Invitación, se entenderá que una proposición es solvente cuando durante la evaluación se determine que cumple con la totalidad de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LOS ESTUDIOS”, específicamente que los documentos que integran la proposición se hayan preparado de conformidad con lo establecido en la presente convocatoria, así como con las aclaraciones y modificaciones que en su caso hubiere; y al incumplir los requisitos establecidos por “LOS ESTUDIOS” se considerará que la proposición no es solvente.

- Para efectos del párrafo anterior, solo se considerarán para fines de evaluación los documentos que contienen requisitos legales, técnicos y económicos, y que son los relacionados en el numeral 20 de esta Convocatoria, respecto de los cuales se establece expresamente su forma de evaluación.

Lo anterior sin perjuicio que se pueda desechar la proposición por otras razones, siempre y cuando estén expresamente señaladas en esta Invitación.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la Invitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

“LOS ESTUDIOS” hará la evaluación de las proposiciones, en apego a lo dispuesto en el artículo 38 de “LA LEY” y en los artículos 63 fracción I, incisos b) y c), 64 y 65 de su Reglamento, en los siguientes términos:

22. ACLARACIONES Y CONFIRMACION DE DATOS

De acuerdo a lo establecido en la Normatividad Vigente en la materia, cuando “LOS ESTUDIOS” tengan necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones y confirmación de datos que considere pertinente, o aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha comunicación se realizará, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición, o para que los licitantes puedan completar documentación o información sustancial omitida o modificar la ya presentada. Así mismo “LOS ESTUDIOS” tendrá la facultad de dirigirse a los clientes de los licitantes y a cualquier otra fuente de información que considere pertinente, con objeto de confirmar aspectos concernientes a los documentos presentados.

Para tal efecto, los licitantes deberán de abstenerse de comunicarse con los Servidores Públicos del Área encargada de realizar la evaluación de las proposiciones correspondiente al presente procedimiento, para tratar asuntos relacionados con la presente Convocatoria.

No obstante lo anterior, durante el periodo de la evaluación de las proposiciones presentadas, “LOS ESTUDIOS” podrán solicitar por escrito a los licitantes, aclaraciones a sus proposiciones, y estos deberán responder por escrito dichas solicitudes, en un término que no podrá ser mayor de 2 días naturales, a partir del día siguiente del citado requerimiento.

Dicho requerimiento será realizado por el responsable de la evaluación al licitante correspondiente, mediante él envió por correo electrónico, el cual deberá corresponder al indicado por el licitante en su proposición en el documento relativo a “Manifestación de domicilio” de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de la proposición, de igual manera el licitante deberá remitir las aclaraciones correspondientes al responsable de la evaluación.

Por lo que cualquier esfuerzo de algún licitante para influenciar a los servidores públicos en la evaluación de las proposiciones correspondientes a la presente Invitación, o en las decisiones de adjudicación, será motivo de desechamiento de la propuesta presentada por el licitante de que se trate.

23. 	ANALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN

Para el análisis de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica de la proposición “LOS ESTUDIOS” verificarán entre otros, los siguientes aspectos:

- Se revisará y analizará la documentación solicitada en el apartado 20.1 de esta Convocatoria, en caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, la proposición será desechada.

- El análisis detallado de documentación distinta a la propuesta técnica y económica de la proposición será realizada la Jefatura de Obra Pública, emitiendo la evaluación correspondiente.

24. EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS

Para la evaluación técnica de las proposiciones “LOS ESTUDIOS” verificarán entre otros, los siguientes aspectos:

- Que cada documento contenga toda la información solicitada.

- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

- En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras o trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.

- Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

- Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

- Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

- Se revisara el contenido de los documentos técnicos solicitados en el punto 20.2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA TÉCNICA.

- La evaluación de las propuestas técnicas será realizada por la Jefatura de Obra Pública, emitiendo la evaluación correspondiente.

25.		EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS

Para la evaluación económica de las proposiciones se verificarán entre otros, los siguientes aspectos:

- Que cada documento contenga toda la información solicitada.

- Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de los trabajos elaborado previamente por “LOS ESTUDIOS” como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

- Se revisara el contenido de los documentos técnicos solicitados en el punto 20.3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PROPUESTA económica.

- “LOS ESTUDIOS” tratándose de proposiciones sobre la base de precios unitarios verificará, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos:

IV.1 Del presupuesto de los trabajos:

- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.

- Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de “LOS ESTUDIOS”. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

IV.2 Se evaluará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento revisando:

- Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

- Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

- Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento “LA LEY”.

- Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.

- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

IV.3 	Se evaluará que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, revisando:

- Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la Invitación.

- Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV.4	Se evaluará que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, revisando:

- Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.

- Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.

- Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la Invitación, deba pagarse aplicando un precio unitario específico.

IV.5	Se evaluará que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:

- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.

- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales.

- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la Convocatoria.

- Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento.

- Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran.

- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores, si “LOS ESTUDIOS” detecta en la proposición un error mecanográfico, aritmético o de cualquier otra naturaleza que no afecte el resultado de la evaluación, podrá llevar a cabo su rectificación siempre que la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera.

En los casos previstos en el párrafo anterior, “LOS ESTUDIOS” no deberá desechar la proposición y dejará constancia de la corrección efectuada conforme al párrafo indicado, en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al expediente de contratación respectivo, asentando los datos que para el efecto proporcione el o los servidores públicos responsables de la evaluación.

Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 39 de “LA LEY”. Si la propuesta económica del licitante a quien se le adjudique el contrato fue objeto de correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 de “LA LEY”, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del artículo 78 de “LA LEY”.

- La evaluación de las propuestas económicas será realizada por la Jefatura de Obra Pública, emitiendo la evaluación correspondiente.

26.		CAUSAS DE DESECHAMIENTO

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 31 fracción XXIII de “LA LEY” será causa de desechamiento de las proposiciones las siguientes:

26.1.	 EN EL ASPECTO GENERAL:

  - La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido por “LOS ESTUDIOS” en la convocatoria de la Invitación.

  - El licitante presente otros formatos y éstos no cumplan con los elementos requeridos por “LOS ESTUDIOS”.

  - La documentación que integra la proposición presente correcciones, alteraciones, raspaduras, tachaduras, enmendaduras, corrector liquido o etiquetas o hayan sido elaboradas a lápiz.

  - Se omita la presentación de los currículos del personal profesional técnico mínimo solicitado para la ejecución y administración de los trabajos licitados.

  - Si de las visitas efectuadas, investigaciones y/o compulsas realizadas, se comprueba que algún licitante presentó documentación falsa y/o proporcione información no verídica o se obtenga información respecto a incumplimientos o deficiencias en los trabajos y/o servicios proporcionados por parte del licitante.

  - La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31 fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de “LA LEY”.

  - Se demuestre la presentación de propuestas por empresas filiales.

  - Haya omitido en su proposición las indicaciones o aclaraciones dadas en la junta o las juntas de aclaraciones que se hayan efectuado.

  - Se compruebe que en la relación de materiales y equipo de instalación permanente se propongan materiales y equipo obsoleto o que no exista en el mercado.

  - Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

  - Cuando el licitante manifieste en su proposición que subcontratará partes de los trabajos de la presente Convocatoria.

  - Cuando el licitante manifieste en su proposición un porcentaje menor, del contenido Nacional indicado en la presente Convocatoria.

  - El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LOS ESTUDIOS”.

  - Cuando el sobre presentado por medios remotos de comunicación electrónica, si es el caso, la documentación contengan virus informáticos o que no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo, se tendrán por no presentadas las proposiciones y demás documentación requerida por “LOS ESTUDIOS”.

  - En general el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria de la Invitación.

26.2 CAUSAS DE DESECHAMIENTO QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES

- La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.

- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria que afectarían la solvencia de la proposición.

- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

- La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento.

- Aquéllas que por las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, la convocante determine establecer expresamente en la convocatoria, porque afectan directamente la solvencia de la proposición.

- Las demás circunstancias contenidas en la convocatoria, para las que se hayan señalado expresamente como causa para desechar la proposición.

26.3. EN EL ASPECTO TECNICO:

        - Se proponga un plazo de ejecución mayor que el señalado como máximo por “LOS ESTUDIOS”.

        - Cuando la maquinaria y el equipo de construcción no sea el suficiente y adecuado para la ejecución de los trabajos ya sea propia o rentada, o que dicha información resulte falsa total o parcialmente, una vez que “LOS ESTUDIOS” verifique la misma mediante inspección física.

        - Cuando los materiales y equipos de instalación permanente no sea el adecuado y suficiente o no cumplan con los requerimientos establecidos en los Planos, Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales y las Especificaciones Generales y Particulares de Construcción, aplicables al objeto de la presente Invitación.

        - Cuando la planeación integral y el procedimiento constructivo para la realización de los trabajos, no este acordé con las actividades a desarrollar, y por lo tanto no se pueda determinar la factibilidad para la realización y conclusión de los trabajos.

        - Cuando el personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, no sea el adecuado y suficiente o no cuente con la experiencia y capacidad necesaria para la realización de los trabajos con características técnicas y magnitud similares, objeto de la presente Convocatoria.

        - Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

        - “LOS ESTUDIOS” verificará los estados financieros de los licitantes, entre otros:

- Que el licitante cuente con el 100% del capital de los trabajos a realizar mismo que cubra el financiamiento del total de las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.

- Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

- El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa,

- En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en la Invitación, para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de “LA LEY”.

        - De conformidad con las condiciones de pago establecidas en la convocatoria, se verificará, además de lo señalado anteriormente, los siguientes aspectos:

- De los programas:

- Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por “LOS ESTUDIOS”.

- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

- Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar.

- Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente.

- Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas.

- De la maquinaria y equipo:

- Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la Invitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante.

- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción, consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento.

- Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

- De los materiales:

- Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.

- Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, establecidas en la convocatoria.

- De la mano de obra:

- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

- Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

26.4. EN EL ASPECTO ECONOMICO:

- Cuando no se presente la totalidad de los análisis de precio de los conceptos de trabajo que conforman el presupuesto.

- Cuando los precios unitarios no estén debidamente estructurados en cuanto a los Costos directos, Costos Indirectos, Costos por Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en los anexos económicos, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando se omitan escribir con letra y número uno o varios precios unitarios, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando el catálogo de conceptos no contenga todos los conceptos de trabajo o, las cantidades de obra, no correspondan a los proporcionados por “LOS ESTUDIOS” en la presente Convocatoria o derivadas de las juntas de aclaraciones, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando el importe de los análisis de los precios unitarios no correspondan a los indicados por el Licitante, en el catálogo de conceptos de su proposición, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la misma.

- Cuando la integración de los Costos Directos no cumpla con las condiciones establecidas en los Planos, Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales y las Especificaciones Generales y Particulares de Construcción, en cuanto a materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipo de construcción aplicables al objeto de la presente Convocatoria, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando en la integración detallada de los análisis de los conceptos de trabajo y en el análisis de los precios unitarios hayan intervenido destajos, lotes, precios globales, o no vengan suficientemente desglosados los materiales y equipos, así mismo que presente cuadrillas de mano de obra de las que no se incluya el estudio de las mismas, y siempre que tal omisión afecte la solvencia de la proposición.

Al finalizar la evaluación de las proposiciones y, en su caso, la aplicación del criterio de adjudicación previsto en el artículo 67 del Reglamento de “LA LEY”, La Convocante emitirá un fallo en el que se hagan constar los aspectos a que se refiere el artículo 39 de “LA LEY”.

Las proposiciones desechadas durante el presente procedimiento de contratación, podrán devolverse cuando sea solicitado por los licitantes, o bien, podrán ser destruidas en los términos del último párrafo del artículo 74 de “LA LEY”. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de “LOS ESTUDIOS”, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de “LA LEY”.

Las proposiciones desechadas durante la Invitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos “LOS ESTUDIOS” podrá proceder a su devolución o destrucción.

27. INVitación DESIERTA

“LOS ESTUDIOS” procederán a declarar desierta la Invitación, cuando:

- Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de la Convocatoria de la Invitación o sus precios de insumos no fueren aceptables, de conformidad con el artículo 40 de “LA LEY” y 72 de su Reglamento.

- Cuando no se reciban al menos tres propuestas susceptibles de analizar técnicamente en el acto de presentación y apertura de proposiciones, “LOS ESTUDIOS” podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas con fundamento en el segundo párrafo de la fracción III. del artículo 44 de “LA LEY”.

- Las propuestas presentadas rebasen el presupuesto autorizado para la presente Invitación.

28. SUSPENSIÓN O NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

La Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades podrá suspender el procedimiento de contratación o determinar su nulidad parcial o total, en los términos de los artículos 88, 89, 90, 92 y demás relativos de “LA LEY”.

29. CANCELACIÓN DE LA INVitación

En términos del artículo 40 de “LA LEY”, “LOS ESTUDIOS” podrá cancelar la Invitación por las causas siguientes:

- Por caso fortuito o de fuerza mayor, en cuyo caso ““LOS ESTUDIOS” no reembolsará pago alguno al licitante.

- Cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “LOS ESTUDIOS”.

- Asimismo, de conformidad con el último párrafo de la disposición octava del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, la pérdida del mecanismo de seguridad dará lugar a la cancelación de la Invitación.

“LOS ESTUDIOS” precisara el motivo de la cancelación de la Invitación, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra “LOS ESTUDIOS” recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de “LA LEY”.

F.	CRITERIOS DE ADJUDICACION

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones en los términos del numeral anterior, el contrato se adjudicará a un solo licitante, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LOS ESTUDIOS”, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Las dos proposiciones solventes cuyos precios fueron los más bajos si se utilizó el criterio de evaluación binario, u otras proposiciones adicionales que determine “LOS ESTUDIOS”, serán las únicas que no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de “LOS ESTUDIOS” por el término previsto en el quinto párrafo del artículo 74 de “LA LEY” y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables.

30. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones en los términos del numeral anterior, el contrato se adjudicará a un solo licitante, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LOS ESTUDIOS”, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretenden contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Para efectos del párrafo anterior, y en cumplimiento al artículo 67 fracción I del Reglamento de “LA LEY”, el contrato se adjudicará al licitante que oferte el precio más bajo.

El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de convocatoria al cual se le incorporarán todos los derechos y obligaciones entre las dos partes; con la notificación del fallo se señalará la fecha, hora y lugar en que se firmará el contrato, misma que estará comprendida dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de “LA LEY”.

Nota: El licitante a quien se le adjudique el respectivo contrato de no firmarlo por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del Artículo 78 de “LA LEY”.

La firma del contrato, por parte del licitante adjudicado será dentro de los 15 quince días naturales, contados a partir de la notificación de fallo.

Si “LOS ESTUDIOS” no firman el contrato respectivo o cambia las condiciones de la Convocatoria que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, “LOS ESTUDIOS”, a solicitud escrita del licitante adjudicado, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la Invitación de que se trate, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 47, párrafo cuarto de “LA LEY”.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “LOS ESTUDIOS”.

El licitante adjudicado deberá presentar las garantías de cumplimiento, correspondientes al 10 % del monto de su proposición, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo.

En su caso, la Convocante podrá, dentro de su presupuesto autorizado, modificar el contrato mediante convenios, en los términos establecidos en el artículo 59 de “LA LEY” y artículos 99 al 109 de su Reglamento.

31.  COMPROBACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS.

El licitante adjudicado deberá presentar en la Gerencia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Obra Pública ubicada en Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México, dentro de los 2 días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo los siguientes documentos:

En cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con la regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2018 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 2017), deberá presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.31. (Escrito 2).

Asimismo, en cumplimiento al artículo en mención y en el ACUERDO ACDO.SAl.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015, el licitante adjudicado también está obligado a presentar la opinión favorable del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. (Escrito 3)

Finalmente en cumplimiento a el ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, el licitante adjudicado deberá presentar la Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (Escrito 4)

32. GASTOS FINANCIEROS

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos, “LOS ESTUDIOS”, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LOS ESTUDIOS”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

33. INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN

La Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de “LA LEY”.

En términos del artículo 191 de la Ley Federal de Derechos el licitante ganador, pagara un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública.

34. PENAS CONVENCIONALES

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Asimismo, “LOS ESTUDIOS”, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de “LA LEY”, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de “LOS ESTUDIOS”.

Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato, estipulándose las siguientes retenciones y/o penas convencionales:

- “LOS ESTUDIOS” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto del contrato se están ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, “LOS ESTUDIOS” comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, La Convocante procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el será del 0.5 por ciento de la diferencia de dichos importes por el número de días transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos hasta la fecha en los trabajos atrasados sean ejecutados y se encuentren al corriente. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso señalados en el programa general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que “LOS ESTUDIOS” reintegrará al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas.

- Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en el programa general de ejecución de los trabajos, “LOS ESTUDIOS” le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 0.5 por ciento del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato hasta el momento de la terminación total de los trabajos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “LOS ESTUDIOS”, la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “LOS ESTUDIOS” y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que la retenciones efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno.

Las penas convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de “LOS ESTUDIOS” no se atribuya a culpa del Contratista.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen “LOS ESTUDIOS” podrán optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica o pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento

“LOS ESTUDIOS” se reserva el derecho de solicitar el resarcimiento económico por concepto de daños y perjuicios, y dar de alta al contratista o contratistas conjuntados en la página WEB de “LOS ESTUDIOS” como empresa(s) incumplida(s).

En caso de que el contratista o contratistas conjuntadas no cumplan con las obligaciones contraídas con arreglo al Contrato, “LOS ESTUDIOS” informarán al Órgano Interno de Control, a fin de que proceda en términos del artículo 78 de la Ley, y de ser el caso se registre como contratista sancionado en CompraNET.

35.	 SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LOS ESTUDIOS” podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada.

“LOS ESTUDIOS” podrán suspender, rescindir administrativamente o terminar en forma anticipada el contrato, observando lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de “LA LEY”, según sea el caso.

Asimismo, “LOS ESTUDIOS” podrán dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos o sede por terminado anticipadamente el contrato, “LOS ESTUDIOS” pagarán los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

36. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LOS ESTUDIOS” podrán rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. La rescisión administrativa del contrato operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, estableciéndose el procedimiento respectivo en el contrato.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, “LOS ESTUDIOS” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

“LOS ESTUDIOS”, podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisión, independientemente de las garantías, y demás cargos que procedan. En tal caso la opción que se adopte atenderá a la que depare el menor perjuicio a La Convocante debiéndose fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otro.

La rescisión administrativa de los contratos deberá ser el último medio que utilice “LOS ESTUDIOS”, ya que en todos los casos, de manera previa, deberán promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible.

“LOS ESTUDIOS” optarán por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos.

“LOS ESTUDIOS”, en lugar de iniciar la rescisión respectiva del contrato, podrá efectuar modificaciones al mismo a fin de reprogramar la ejecución de los trabajos, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de “LA LEY” o los Tratados, para que se concluya la obra o servicio contratado por resultar más conveniente para el Estado que la rescisión del contrato, lo cual se deberá acreditar mediante las constancias correspondientes, mismas que se integrarán al expediente respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales por atraso que, en su caso, resulten procedentes.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, “LOS ESTUDIOS” podrán iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión previsto en el artículo 61 de “LA LEY”, motivando la rescisión en alguna de las causales previstas en el artículo 157 de su Reglamento. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente. Cuando se obtenga la resolución judicial que determine la rescisión del contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones imputable a “LOS ESTUDIOS”, se estará a lo que resuelva la autoridad judicial.

“LOS ESTUDIOS”, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento de “LA LEY”, rescindirá administrativamente el contrato cuando el contratista:

- Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a “LA LEY” y su Reglamento.

- Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “LOS ESTUDIOS”.

- No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por el residente.

- No dé cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de “LOS ESTUDIOS”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

- No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, así como cuando “LOS ESTUDIOS” hayan ordenado la suspensión de los trabajos.

- Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga.

- Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de “LOS ESTUDIOS”.

- Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de “LOS ESTUDIOS”.

- No dé a “LOS ESTUDIOS” y a las Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

- Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad.

- Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por “LOS ESTUDIOS” para la ejecución de los trabajos.

- En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

“LOS ESTUDIOS”, atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, podrán establecer en los contratos otras causas de rescisión.

Si “LOS ESTUDIOS” opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en los Artículos 61 y 62, fracción II, de “LA LEY” y 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su Reglamento.

37. BITÁCORA

En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de comunicación electrónica.

El uso de la Bitácora es obligatorio para las partes en cada uno de los contratos de obras y servicios conforme a las disposiciones del Reglamento de la Ley, así como las que emita la Secretaría de la Función Pública.

La elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberá hacer en apego al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de junio del 2018.

Para el efecto, el licitante ganador, deberá proporcionar la información general requerida para dar de alta al superintendente de construcción en el programa informático descrito, (en caso de no contar con la firma), debiendo contar éste con su firma electrónica avanzada FIEL y con los conocimientos del manejo y uso del sistema BESOP que se encuentra disponible en la página web de la Secretaría de la Función Pública.

38.	MODELO DEL CONTRATO

El modelo de contrato, que se anexa a esta Convocatoria, es emitido con apego en lo previsto en la legislación y normatividad vigente. El modelo de contrato se encuentra como TEC.2.2

En caso de discrepancia entre la Convocatoria y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

El Área responsable de la contratación, una vez cumplido el plazo a que hace referencia el artículo 47 de “LA LEY” para la firma del contrato, deberá entregar al contratista una copia firmada.

39.	GARANTÍAS

39.1 GARANTÍA DEL ANTICIPO

“LOS ESTUDIOS” no otorgará anticipo para la ejecución de los trabajos objeto de esta Invitación, por lo cual el licitante adjudicado no deberá presentar la garantía correspondiente.

39.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Previamente a la firma del contrato y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, el licitante a quien se le adjudique la realización de los trabajos deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de “LOS ESTUDIOS”, por el diez por ciento (10%) del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. (Anexo 1.14)

39.3 GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista se obliga a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, el Código Civil Federal y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección;  deberá constituir póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de “LOS ESTUDIOS”, por un valor del diez por ciento (10%) del  importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomisos y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.

Quedarán a salvo los derechos de “LOS ESTUDIOS”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme al artículo 66 de la Ley.

Si el contratista opta por la póliza de fianza, además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento, así como, las disposiciones expedidas en esta materia (Anexo 1.15)

La fianza se otorgará en los términos del contrato citado.

En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la garantía por la que hayan optado deberá permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, “LOS ESTUDIOS” deberá informar a la afianzadora el estado de los trabajos realizados.

39.4 PÓLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL

No aplica para la presente Invitación

40. AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS

“LOS ESTUDIOS” con fundamento en lo señalado en el artículo 56 de “LA LEY”, determina que el procedimiento de ajuste de costos directos, se lleve a cabo de conformidad con la fracción II del artículo 57 de “LA LEY”, y que textualmente señala: La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato. La aplicación de los procedimientos para ajuste de costos directos se hará como lo determina el artículo 58 de “LA LEY” y de los artículos 173 a 184 de su Reglamento. Este procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será “LOS ESTUDIOS” quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de “LOS ESTUDIOS”.

“LOS ESTUDIOS”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “LOS ESTUDIOS” apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el artículo 57 de “LA LEY” se sujetará a lo siguiente:

- Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.

- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como “LOS ESTUDIOS”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “LOS ESTUDIOS”  procederá a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

- Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición.

- A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

## 41.	RETENCIONES

De las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontará el cinco al millar (0.5%) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública, según lo establece el artículo 37 fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

## 42.	CONTROVERSIAS

Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio.

No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así como aquellos casos que disponga el Reglamento.

## 43.	INCONFORMIDADES

Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública, en sus oficinas ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C. P. 01020, Ciudad de México.

Asimismo, podrán acudir a ante el Órgano Interno de Control en “LOS ESTUDIOS”, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Calle Atletas No. 2, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04210, Ciudad de México.

En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet 5.0, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.

## G. ASPECTOS VARIOS

## 44. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN

“LOS ESTUDIOS” se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes:

- Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate.

- Las que desempeñen un empleo o cargo en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública.

- Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, “LOS ESTUDIOS” les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante “LOS ESTUDIOS” durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión.

- Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto de la Ley y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga.

- Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales.

- Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la Convocatoria, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación.

Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de Invitación para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes.

- Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes.

- Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

- Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación.

- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de “LA LEY”.

## 45.  “LOS ESTUDIOS” SE ABSTENDRÁN DE RECIBIR PROPOSICIONES O ADJUDICAR EL CONTRATO, CON LAS PERSONAS SIGUIENTES:

- Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por “LOS ESTUDIOS”.

- Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más Dependencias o Entidades en un plazo de tres años.

- Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a “LOS ESTUDIOS”.

- Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad.

- Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del artículo 51 de “LA LEY”.

## 46. 	PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN ENCONTRÁNDOSE EN EL SUPUESTO DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY

Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de “LA LEY”, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado;

En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de “LA LEY”.

## 47.	PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

La Administración Pública Federal a través de Nacional Financiera S.N.C ha implementado en Dependencias y entidades el  denominado Programa de Cadenas Productivas como parte del Plan de Desarrollo a Proveedores del Sector Público, con el propósito, entre otros, de apoyar sus necesidades de financiamiento.

“LOS ESTUDIOS” se ha adherido a dicho Programa mediante la firma del convenio respectivo, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, al facilitarles el acceso al financiamiento, asistencia técnica, capacitación e información que requieran y adicionalmente es un mecanismo de apoyo para que los proveedores o contratistas de la Administración Pública Federal, en general, puedan contar con los beneficios que ofrece el mismo.

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet www.NAFIN.com.

## 48.	REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS

Conforme lo establece el en el penúltimo párrafo del art 36 de “LA LEY”, y en armonía con los dispuesto en el 74 y 74 Bis del mismo ordenamiento y art. 43 del reglamento, se establece que las empresas contratistas solicitaran  su inscripción al registro único de contratistas de la Secretaría de la Función Pública, y la información presentada por el contratista será validad por “LOS ESTUDIOS” para llevar a cabo la inscripción correspondiente, dicho registro tiene como propósito, entre otros, facilitar los procedimientos de contratación, sin perjuicio de la presentación de los documentos que se requieran en cualquier procedimiento de contratación, en términos de “LA LEY”, y demás disposiciones.

El registro aludido es permanente y estará a disposición de cualquier interesado, salvo aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada, motivo por el cual el sistema archivara en bitácora todas las consultas de información que se realicen por los usuarios, quedando en resguardo de la Secretaría de la Función Pública.

## 49.	RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Relación de documentación de acreditación legal que deberá presentar el “Licitante”

| No. | Concepto | Si | No |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexo 1.1 | Carta poder simple (EN SU CASO) |  |  |
| Anexo 1.2 | Escrito de confidencialidad (EN SU CASO) |  |  |
| Anexo 1.3 | Escrito de participación conjunta (EN SU CASO) |  |  |
| Anexo 1.4 | Escrito de manifestación de domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones |  |  |
| Anexo 1.5 | Escrito de no encontrarse en los Artículo 51 y 78 en términos del Art. 31 de la “Ley”. |  |  |
| Anexo 1.6 | Manifestación escrita relativa a la fracción XV del artículo 31 y fracción VII del artículo 51 de “LA LEY” |  |  |
| Anexo 1.7 | Copia de identificación oficial vigente con fotografía |  |  |
| Anexo 1.8 | Escrito de facultades a)____ b) ____ |  |  |
| Anexo 1.9 | Escrito de “Declaración de integridad” |  |  |
| Anexo 1.10 | Escrito manifiesto de nacionalidad mexicana de su representada. |  |  |
| Anexo 1.11 | Formato de solicitud de alta o baja de cuentas bancarias |  |  |
| Anexo 1.12 | Manifestación de estratificación |  |  |
| Anexo 1.13 | Existencia de personalidad jurídica |  |  |
| Anexo 1.14 | Formato de póliza de fianza para garantizar el cumplimiento |  |  |
| Anexo 1.15 | Formato de póliza de fianza para garantizar los defectos |  |  |
| Anexo 1.16 | Encuesta de transparencia |  |  |

Relación documentación técnica que deberá presentar el “Licitante”

| No. | Concepto | Si | No |
| --- | --- | --- | --- |
| TEC.1 | Constancia de visita al sitio de los trabajos. (En su caso) |  |  |
| TEC.1.1 | Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales y haber considerado las modificaciones que en su caso se hayan efectuado en las bases de la invitación. |  |  |
| TEC.2 | Pliego de requisitos. |  |  |
| TEC.2.1 | Modelo de contrato. |  |  |
| TEC.3 | Descripción de la planeación integral para realizar los trabajos. |  |  |
| TEC.4 | Experiencia del personal: Currículum del personal profesionales técnicos propuestos. |  |  |
| TEC.5 | Experiencia y capacidad técnica del “Licitante”: Currículum de la empresa |  |  |
| TEC.6 | Capacidad financiera. |  |  |
| TEC.7 | Relación de maquinaria y equipo de construcción. |  |  |
| TEC.8 | Manifestación escrita de No subcontratar |  |  |
| TEC.9 | Escrito de cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas |  |  |
| TEC.10 | Escrito original en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal en el que manifieste que se compromete al cumplimiento de las “especificaciones de construcción” |  |  |
| TEC.11 | Programa de trabajo por concepto y en periodos quincenales. |  |  |
| TEC.11.1 | Programa de utilización de maquinaria y equipo |  |  |
| TEC.11.2 | Programa de mano de obra. |  |  |
| TEC.11.3 | Programa de suministro y utilización de materiales. |  |  |
| TEC.11.4 | Programa de utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios |  |  |

Relación documentación económica que deberá presentar el “Licitante”

| No. | Concepto | Si | No |
| --- | --- | --- | --- |
| ECO.1 | Modelo carta compromiso de la proposición. |  |  |
| ECO.2 | Catálogo de conceptos. |  |  |
| ECO.3 | Análisis del total de precios unitarios de los conceptos de trabajo. |  |  |
| ECO.4 | Listado de Insumos. |  |  |
| ECO.5 | Análisis, cálculo e integración del factor de salarios base real. |  |  |
| ECO.6 | Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de Const. |  |  |
| ECO.7 | Desglose del factor de indirectos. |  |  |
| ECO.8 | Análisis de costo financiero. |  |  |
| ECO.9 | Utilidad propuesta. |  |  |
| ECO.10 | Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales. |  |  |
| ECO.11 | Programa de ejecución general de los trabajo. |  |  |
| ECO.11.1 | Programa de erogación a costo directo calendarizado por partida conforme al programa solicitado por “LOS ESTUDIOS”. |  |  |
| ECO.11.2 | Programa de mano de obra. |  |  |
| ECO.11.3 | Programa de utilización de maquinarias y equipo de construcción. |  |  |
| ECO.11.4 | Programa de materiales y equipos de instalación permanente. |  |  |
| ECO.11.5 | Programa de utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios. |  |  |
| ECO.12 | Especificaciones de construcción, Planos |  |  |

La omisión de la entrega del presente formato por parte de los “Licitantes” no será motivo de descalificación.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ FIRMAR DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD LAS PRESENTES BASES Y LAS DEBERÁ DE ANEXAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA

50.	FORMATOS

50.1	FORMATOS TECNICOS

DOCUMENTO TEC 1

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. (EN SU CASO)

# Estudios Churubusco Azteca, S.A.

# Calle Atletas No. 2,

# Colonia Country Club, Delegación Coyoacán,

# C.P. 04210, Ciudad de México.

Por medio de la presente hago constar que el Sr. ________________________________________________ _________, representante de la empresa o persona física__________________________________________ ______ asistió a la visita para conocer el lugar donde se desarrollarán los trabajos; realizada el día XX de julio de 2018, correspondiente a la Invitación a cuando menos Tres Personas No.GRMSGYOP-I-OP-001-2018, correspondiente al “Servicio de impermeabilización de 2808.31 Metros Cuadrados en el Edificio Pedro Infante de los Estudios Churubusco Azteca, S.A.” Por tal motivo estoy enterado de la situación física del lugar, por lo cual he considerado lo siguiente:

- Declaro estar debidamente enterado e involucrado en las condiciones y el grado de dificultad de los trabajos por lo cual acepto bajo mi responsabilidad juzgar todas las condiciones generales y particulares del lugar donde se llevarán a cabo los trabajos.

- Acepto que se hará el estudio de mercado correspondiente tomando en cuenta todas las condiciones del lugar que pudieran influir en la adquisición de insumos, materiales, mano de obra y equipo.

- Acepto estudiar e investigar la disponibilidad y análisis regional en lo concerniente a mano de obra común y especializada, maquinaria y equipo, así como de los materiales a utilizar.

- Declaro que durante la estancia en el sitio de los trabajos he tomado nota de las condiciones físicas para valorarlas dentro de la proposición técnica y económica.

- Acepto también estudiar la infraestructura con la que cuenta el sitio de los trabajos y tomar en cuenta en mí proposición: instalaciones y equipos existentes, accesos, alturas, maniobras, etc.

Nota: El “Licitante” que con posterioridad obtenga las bases de la Invitación podrá permitirles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo solicite por escrito por razones de seguridad con una anticipación de por lo menos setenta y dos horas a la conclusión del periodo de registro e inscripción.

| Por el “Licitante” Firma: |  | Por la Convocante Firma: |
| --- | --- | --- |
| Nombre: |  | Nombre: |
| Cargo: |  | Cargo: |

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DURANTE LA VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA SU FIRMA.

TEC.1.	1

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO EN LAS BASES DE LA INVITACIÓN.

# MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

# Estudios Churubusco Azteca, S.A.

# Calle Atletas No. 2,

# Colonia Country Club, Delegación Coyoacán,

# C.P. 04210, Ciudad de México.

Fecha: __________________

# Atención:

Dirección de Administración y Finanzas

En relación a lo estipulado en el pliego de requisitos referente a la Invitación a cuando menos Tres Personas No.GRMSGYOP-I-OP-001-2018, correspondiente al Servicio de impermeabilización de 2808.31 Metros Cuadrados en el Edificio Pedro Infante de los Estudios Churubusco Azteca, S.A.”, manifiesto bajo protesta de decir verdad:

- Haber realizado la visita al sitio de los trabajos, haber examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo de esta Invitación en la fecha establecida en las presentes bases, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 31 fracción IX de “LA LEY”, de manera que he considerado todas las condiciones ambientales; así como las modificaciones que en su caso se hayan efectuado en las bases de Invitación, que pueden influir en el costo, tiempo y ejecución de los trabajos.

- Estar conforme y ajustarme a las leyes, reglamentos aplicables y a las “POBALINES”, en los términos de la Convocatoria, sus anexos y las modificaciones que en su caso se hayan efectuado.

- Apegarme al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, el haber considerado las normas de calidad de los materiales así como las especificaciones generales y particulares de construcción motivo de esta Invitación.

- Haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente y el programa de suministros correspondiente.

Atentamente:

__________________________________________

# NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

DOCUMENTO TEC 2

PLIEGO DE REQUISITOS (CONVOCATORIA)

DOCUMENTO TEC 2.1

MODELO DE CONTRATO

# DOCUMENTO TEC. 2.2

# MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN LO SUCESIVO   “EL CONTRATO”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA S.A., ENTIDAD PARAESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, COORDINADA POR LA SECRETARIA DE CULTURA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LOS ESTUDIOS”, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL, CARLOS GABRIEL GARCIA AGRAZ; QUIEN ACTUA ASISITIDO POR EL C. ……………REPRESENTANTE DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA GERENCIA DE RECUROSS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRA PUBLICA Y POR OTRA (NOMBRE DEL EMPRESA O PERSONA FISICA) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (APODERADO LEGAL ) EN SU CARACTER DE (CARGO ) CUANDO LAS CITADAS EMPRESAS INTERVENGAN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- “LOS ESTUDIOS” POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL DECLARA QUE:

I.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LA REPUBLICA MEXICANA, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA No. 21,953 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 1944, OTORGADA ANTE LA FÉ DEL ENTONCES NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17 DEL DISTRITO FEDERAL, EL LIENCIADO CIPRIANO RUIZ B. CUYO PRIMER TESTIMONIO QUEDÓ INSCRITO EN EL REGSITRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 81, A FOJAS 120, DEL VOLUMEN 179, LIBRO TERCERO.

I.2       EN FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 1950, SE REALIZÓ EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA No. 24,966, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69 DEL DISTRITO FEDERAL, EL LICNEICADO CARLOS GARCIADIEGO.

I.3	MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3,823 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 194, PASA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 160 DEL DISTRITO FEDERAL. EL LICENCIADO GUADALUPE GUERRERO GUERRERO, SE PRORROGÓ LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD POR CINCUENTA AÑO MAS.

I.4     ES UNA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA SEGÚN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II A) DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SUJETA A LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y SU REGLAMENTO, SEGÚN SE CORROBORA CON LA RELACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARA ESTATALES PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE AGOSTO DE 2014.

I.5      SU PRINCIPAL OBJETO SOCIAL ES LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE TODO GÉNERO DE ACTOS TENDIENTES A DESARROLLAR LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA.

I.6     EL DIRECTOR CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN REPRESENTACIÓN DE “LOS ESTUDIOS” ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 27,800, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO GUADALUPE GUERRERO GUERRERO NOTARIO 160 DEL DISTRITO FEDERAL, CON FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2013, EN LA QUE CONSTA LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN ACTA DE SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRCIÓN DE LA ENTIDAD, SIENDO AQUELLA EN LA QUE SE OFICIALIZÓ SU NOMBRAMIENTO QUE LE FUE OTORGADO CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2013, COMO DIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A. CON LAS FACULTADES CONFERIDAS EN TERMINOS DE LOS DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 14,15 FRACCIONES V,VII,17,22,37,59 Y DEMAS APLICABLES Y RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARA ESTATALES, FACULTADES QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI EN FORMA ALGUNA MODIFICADAS.

I.7    EL DOMICILIO DE “LOS ESTUDIOS” ES EL UBICADO EN LA CALLE DE ATLETAS No. 2 COLONIA COUNTRY CLUB, CÓDIGO POSTAL 04210, DELEGACIÓN COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EXPEDDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, BAJO LA CLAVE ECA-501108-P74.

I.2	SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL (NÚMERO DE PARTIDA) CORRESPONDIENTE A “CONCEPTO DE LA PARTIDA”, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

I.3	LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE (INDICAR FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA –DATOS DEL COMITÉ EN QUE SE APROBÓ EN SU CASO-), LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS (INDICAR LOS FUNDAMENTOS) DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO SUCESIVO IDENTIFICADA COMO LA LEY.

II.- "LA CONTRATISTA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

II.1	ES UNA PERSONA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ______________ DE FECHA ___ DE _______ DE ________, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ____ DEL ___________, LICENCIADA ____________________ (DATOS ACTA CONSTITUTIVA).

II.2	TIENE POR OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS: (INDICAR OBJETO).

II.3	CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES Y NECESARIAS PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CONFORME A LA ESCRITURA PÚBLICA _______ DE FECHA ___ DE _________ DE ______, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ____ DEL ______________________, LICENCIADA ________________________, FACULTADES QUE A LA FECHA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA; Y SE IDENTIFICA CON ____________________ CON NÚMERO _________________, EXPEDIDA A SU FAVOR POR ________________________. (DATOS DEL INSTRUMENTO CON EL QUE EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA ACREDITA SUS FACULTADES).

II.4	TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EXPERIENCIA NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.5	ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON LA CLAVE (CLAVE RFC).

II.6	PRESENTA COPIA DEL ACUSE DE OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL QUE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-D PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LA REGLA I.2.1.15 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL 2014.

II.7	CONOCE EL CONTENIDO Y SE OBLIGA A ACATAR LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY , EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO SUCESIVO IDENTIFICADO COMO EL REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN LO QUE NO SE CONTRAPONGAN CON LA LEY; ASÍ COMO POR LAS  DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

II.8	CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO; A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

II.9	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO FORMA PARTE DE LA EMPRESA PERSONA ALGUNA QUE DESEMPEÑE EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, NI QUE SE ENCUENTRE INHABILITADA PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES ANTERIORES, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.

EN EL CASO DE RESULTAR FALSA LA MANIFESTACIÓN ANTERIOR O QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE INCURRA EN LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE, EL PRESENTE CONTRATO SERÁ NULO DE PLENO DERECHO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY.

II.10	CONOCE Y SE OBLIGA A SEGUIR LOS LINEAMIENTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS INSTRUCTIVOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA MATERIA.

II.11	TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN (ANOTAR DOMICILIO), MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

III. DECLARAN “LAS PARTES” QUE:

III.1	CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, EL REGLAMENTO Y DE FORMA SUPLETORIA: EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY.

III.2	PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 5° Y 7° FRACCIÓN XIII DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, OTORGAN SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EN CASO DE SER SOLICITADO SE PROPORCIONEN LOS DATOS QUE OBRAN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SALVO LOS QUE LA PROPIA LEY CONSIDERE COMO CONFIDENCIALES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 3°, 18 Y 19 DE LA LEY DE REFERENCIA.

ENTERADAS DEL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, RECONOCIENDO PLENAMENTE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA CON QUE COMPARECEN, ESTÁN CONFORMES EN SUJETAR SU VOLUNTAD A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE ACTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA:   OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA CON "LOS ESTUDIOS" A  REALIZAR LOS TRABAJOS DE (DENOMINACION DE LOS TRABAJOS), EN ADELANTE IDENTIFICADOS COMO “LOS TRABAJOS” HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS MISMOS.

SEGUNDA:    MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $(CANTIDAD EN NÚMERO) (CANTIDAD CON LETRA ____ PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EL IMPORTE MENCIONADO, INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN FISCAL APLICABLE SEAN REPERCUTIBLES A “LA CONTRATISTA” (EXCEPTO EL I.V.A.), ASÍ COMO LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y TODOS AQUELLOS GASTOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE “LOS TRABAJOS”.

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS "LA CONTRATISTA"  PAGARÀ UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

TERCERA:   PLAZO DE EJECUCIÓN

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR “LOS TRABAJOS” EL DÍA (FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS), ABARCANDO UN PERIODO DE (NUMERO DE DIAS QUE ABARCA PLAZO DE EJECUCIÓN) NATURALES, POR LO QUE DEBERÁ TERMINAR A MAS TARDAR EL (FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS) DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA, EL CUAL SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO ANEXO __.

“LA CONTRATISTA” RECONOCE QUE TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN “LOS TRABAJOS”, LA DISPONIBILIDAD DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES Y LOS HORARIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 79 DE EL REGLAMENTO, LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO INICIARÁ CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR “LA CONTRATISTA” Y FINALIZARÁ CUANDO SE FIRME EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LAS PARTES” O AL ACTUALIZARSE EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 170 DEL MISMO ORDENAMIENTO.

CUARTA:   DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"LOS ESTUDIOS" A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y OBRA PUBLICA (O INDICAR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDA), SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO “LOS TRABAJOS”, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

QUINTA:   ANTICIPOS (EN SU CASO)

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL ____% DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $(CANTIDAD EN NÚMERO) (CANTIDAD CON LETRA __________ PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA ÉL ARTÍCULO 50 DE LA LEY, PARA QUE “LA CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE “LOS TRABAJOS”, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS MISMOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS EN LO QUE NO SE OPONGAN A LO PREVISTO EN LA LEY.

PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A “LA RESIDENCIA” UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO. “LA RESIDENCIA” DEBERÁ REQUERIR A “LA CONTRATISTA” LA INFORMACIÓN CONFORME A LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO CUMPLA EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y ACREDITADAS ANTE “LA RESIDENCIA” DICHO PROGRAMA DEBERÁ SER MODIFICADO CONFORME A LAS NUEVAS CONDICIONES QUE SE HUBIEREN PRESENTADO.

LOS ANTICIPOS SÓLO PODRÁN SER ENTREGADOS UNA VEZ QUE SE RECIBA LA FIANZA RESPECTIVA.

SEXTA:   FORMA DE PAGO

“LOS TRABAJOS” COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA SE PAGARÁN CON BASE EN LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA LEY Y EL REGLAMENTO, LOS CUALES INDICAN EN EL ANEXO ___, EL CUAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR “LAS PARTES” FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE EL PAGO SEA MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE A “LA CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO Y AUTORIZADO “LA RESIDENCIA”, EN EL ENTENDIDO DE QUE “LA CONTRATISTA” RECIBIRÁ DE “LOS ESTUDIOS” EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE POR AVANCE DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO EN LOS TÉRMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO ___, EL CUAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR “LAS PARTES” FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

LAS ESTIMACIONES SERÁN PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA” A “LA RESIDENCIA”, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, LA QUE SERÁ EL DÍA 15 (QUINCE) Y EL ÚLTIMO DE CADA MES CALENDARIO. CUANDO ALGUNA DE LAS ESTIMACIONES NO SEA PRESENTADA DENTRO DEL PLAZO ANTES SEÑALADO, DICHA ESTIMACIÓN SE INCORPORARÁ A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTE A “LA RESIDENCIA”.

“LA RESIDENCIA” REVISARÁ, Y EN SU CASO, APROBARÁ LAS ESTIMACIONES QUE LE PRESENTE “LA CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY Y EL ARTÍCULO 133 DE EL REGLAMENTO. UNA VEZ OBTENIDA LA APROBACIÓN DE “LA RESIDENCIA” SE ENVIARÁ A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA SU PROCESO Y PAGO.

“LOS TRABAJOS” SE PAGARÁN POR "LOS ESTUDIOS" VÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, A LA CUENTA QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE “LA CONTRATISTA”. AL REALIZARSE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, “LOS ESTUDIOS” RETENDRÁ EL IMPORTE DEL DERECHO A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "LA CONTRATISTA", ÉSTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LOS ESTUDIOS".

SÉPTIMA:   GARANTÍAS

A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE DEL PRESENTE CONTRATO SE DERIVEN, “LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPORCIONAR A “LOS ESTUDIOS” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (O A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO EN SU CASO) Y ANTES DE LA FIRMA DEL MISMO, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL I.V.A., QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN DE “LOS ESTUDIOS”.

ASIMISMO, DENTRO DEL MISMO TÉRMINO “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PROPORCIONAR A “LOS ESTUDIOS” FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA, POR UN IMPORTE DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO, A FIN DE GARANTIZAR LA DEBIDA APLICACIÓN DEL MISMO; GARANTÍA QUE ESTARÁ EN VIGOR HASTA LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE “LOS TRABAJOS”.

LAS PÓLIZAS DE FIANZA QUE SE OTORGUEN COMO GARANTÍA DEBERÁN CONTENER COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

- LA  FIANZA SE OTORGARÁ  ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, LA LEY Y EL REGLAMENTO;

- PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LOS ESTUDIOS”;

- LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y,

- LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LA FIANZA LA DEVOLVERÁ “LOS ESTUDIOS” PARA SU CANCELACIÓN CUANDO “LA CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA AMPLIAR EL MONTO O EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA.

ASIMISMO, DEBERÁ CONSIDERAR LA SUSTITUCIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE “LOS TRABAJOS”; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE “LOS TRABAJOS”, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, POR UN PERÍODO DE 12 (DOCE) MESES, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “LA CONTRATISTA”, LA QUE DEBERÁ ENTREGAR PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE “LOS TRABAJOS” A ENTERA SATISFACCIÓN DE “LOS ESTUDIOS”.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA” BAJO EL PRESENTE CONTRATO, SE LIMITAN EXCLUSIVAMENTE A AQUELLOS QUE SE RELACIONEN CON Y QUE RESULTEN DIRECTAMENTE DE “LOS TRABAJOS” AQUÍ CONTRATADOS, Y EN TALES CASOS, ASÍ COMO EN EL CASO DEL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES BAJO EL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” RESPONDERÁ HASTA POR EL MONTO DE LAS GARANTÍAS REFERIDAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

OCTAVA:   AJUSTE DE COSTOS

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY.

NOVENA:   RECEPCIÓN DE “LOS TRABAJOS”

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE “LOS TRABAJOS” “LOS ESTUDIOS” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “LA CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, LO ANTERIOR SIN COSTO EXTRA PARA “LOS ESTUDIOS”.

EN ESTE CASO, EL PLAZO DE LA VERIFICACIÓN DE “LOS TRABAJOS” PACTADO EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LAS PARTES” PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LOS ESTUDIOS” OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"LA CONTRATISTA" COMUNICARÁ POR ESCRITO A “LA RESIDENCIA” LA TERMINACIÓN DE “LOS TRABAJOS” Y ÉSTA VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ESCRITO DE “LA CONTRATISTA”, EN CASO DE SER NECESARIO SE MODIFICARÁ ESTE PLAZO MEDIANTE UNA ENTREGA PRELIMINAR DE “LOS TRABAJOS” HASTA QUE ESTOS ESTÉN CONCLUÍDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE “LA RESIDENCIA” Y DE “LOS ESTUDIOS”.

UNA VEZ FINALIZADA LA VERIFICACIÓN DE “LOS TRABAJOS” SE PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES.

DÉCIMA:   REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE “LOS TRABAJOS”, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARÁ COMO SU RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LOS ESTUDIOS" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACIÓN DEL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DÉCIMA PRIMERA:   RELACIONES LABORALES

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ASUMIR TODAS LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS RECLAMACIONES QUE PUDIERAN PRESENTAR SUS TRABAJADORES EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LOS ESTUDIOS" EN RELACIÓN CON “LOS TRABAJOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO. EN NINGUNA FORMA SE ENTENDERÁ ESTABLECIDA UNA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN LABORAL ENTRE “LAS PARTES” Y SUS RESPECTIVOS TRABAJADORES, POR LO QUE EN CASO DE QUE A "LOS ESTUDIOS” SE LE FINCARA UNA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA O SUBSIDIARIA CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL INICIADO POR ALGUNO DE LOS TRABAJADORES DE "LA CONTRATISTA", ÉSTA SE OBLIGA A CUBRIR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DE LA CUANTÍA ECONÓMICA DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE QUE SE TRATE, Y QUE EN SU CASO HAYA CUBIERTO “LOS ESTUDIOS”, BAJO EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE NO HACERLO ASÍ REEMBOLSARÁ EL DOBLE DEL IMPORTE QUE SE SOLVENTE POR "LOS ESTUDIOS".

“LOS ESTUDIOS” NO SE HACE RESPONSABLE POR ALGÚN INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” CON RESPECTO DE SUS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALES, LABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL, DERECHOS DE AUTOR EN EL ÁMBITO NACIONAL O INTERNACIONAL, O DE CUALQUIER OTRO GÉNERO O ESPECIE, FRENTE A LAS AUTORIDADES, TERCEROS, SUS EMPLEADOS O TRABAJADORES; POR LO TANTO, NO SERÁ EN NINGÚN MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CONSIDERADO COMO PATRÓN SUSTITUTO O SOLIDARIO.

DÉCIMA SEGUNDA:   RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA"

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE “LOS TRABAJOS” CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA  REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS MISMOS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LOS ESTUDIOS”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y  VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE “LOS TRABAJOS” ASÍ COMO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LOS ESTUDIOS" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA  GARANTÍA OTORGADA HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

“LA CONTRATISTA” NO PODRÁ CEDER NI TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR “LOS TRABAJOS” EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LOS ESTUDIOS", EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY.

DÉCIMA TERCERA:   MODIFICACIÓN

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER MODIFICADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY, SIEMPRE QUE EL MISMO SE ENCUENTRE VIGENTE.

DÉCIMA CUARTA:   PENAS CONVENCIONALES

"LA CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE SI NO SE EJECUTAN “LOS TRABAJOS” DENTRO DEL PLAZO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA TERCERA O DE ACUERDO AL PROGRAMA APROBADO, PAGARÁ A "LOS ESTUDIOS" EL 0.5 SOBRE EL MONTO DE “LOS TRABAJOS” NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, POR CADA DÍA DE DEMORA EN QUE INCURRA Y HASTA POR EL IMPORTE TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SALVO QUE ESTO OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DE "LOS ESTUDIOS".

ESTA SANCIÓN SE ESTIPULA POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA" Y SU MONTO SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE "LOS ESTUDIOS" DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO Y EJECUTAR LA FIANZA.

ASIMISMO, “LOS ESTUDIOS” EN CASO DE ATRASO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, APLICARÁ RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO. DICHAS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR “LA CONTRATISTA” EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA, SALVO QUE EN EL CONTRATO SE HAYAN PACTADO FECHAS CRÍTICAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 134 DE EL REGLAMENTO CUYO ATRASO EN SU CUMPLIMIENTO CONLLEVE A LA APLICACIÓN DE UNA PENA CONVENCIONAL.

LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y/O RETENCIONES SE HARÁ CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 46 BIS DE LA LEY Y 88 DE EL REGLAMENTO.

DÉCIMA QUINTA:    SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

"LOS ESTUDIOS" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE “LOS TRABAJOS” Y EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY.

DÉCIMA SEXTA:   TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LOS ESTUDIOS” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE “LOS TRABAJOS” ASÍ COMO EN LOS DEMÁS CASOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 60 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY. EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 62 DE LA LEY, Y 151, 152 Y 153 DE EL REGLAMENTO.

DÉCIMA SÉPTIMA:   RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LOS ESTUDIOS” EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO SI “LA CONTRATISTA” CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY, EL REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LO QUE DARÁ DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LOS ESTUDIOS", ADEMÁS DE QUE SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN; APEGÁNDOSE AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY.

SERÁN CAUSALES DE RESCISIÓN SI “LA CONTRATISTA”: INCUMPLE EN LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, NO REALIZA O SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE “LOS TRABAJOS” OBJETO DEL MISMO; ES ACREEDOR A TRES APERCIBIMIENTOS CONSECUTIVOS O CINCO ACUMULADOS POR PARTE DE “LA RESIDENCIA”, O INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 157 DE EL REGLAMENTO. EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY.

DÉCIMA OCTAVA:   PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

CUANDO “LOS ESTUDIOS” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA” EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIERAN, PARA QUE ÉSTA DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LOS ESTUDIOS” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “LA CONTRATISTA”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE ÉSTA HUBIERE HECHO VALER. EN EL SUPUESTO DE NO PRODUCIR SU CONTESTACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY Y EL REGLAMENTO, ASÍ COMO EN APEGO A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO “LOS ESTUDIOS” PROCEDERÁ A TOMAR POSESIÓN DE “LOS TRABAJOS” EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER “LOS TRABAJOS”, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA Y  ESTARÁ OBLIGADA A DEVOLVER A “LOS ESTUDIOS”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE “LOS TRABAJOS”.

LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PODRÁ SER REVOCADA O MODIFICADA POR “LOS ESTUDIOS”.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, “LOS ESTUDIOS” PODRÁ A SU JUICIO Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN “LOS TRABAJOS” UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR “LOS ESTUDIOS” A “LA CONTRATISTA”.

DÉCIMA NOVENA:   SUPERVISIÓN DE “LOS TRABAJOS”

"LOS ESTUDIOS" A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE “LA RESIDENCIA”, REVISARÁ, VIGILARÁ E INSTRUIRÁ EN TODO TIEMPO A “LA CONTRATISTA", A FIN DE QUE “LOS TRABAJOS” SE AJUSTEN A LOS TÉRMINOS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO A LAS MODIFICACIONES QUE ORDENE "LOS ESTUDIOS".

"LOS ESTUDIOS" RECIBIRÁ “LOS TRABAJOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA: CONFIDENCIALIDAD

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A GUARDAR EN TODO MOMENTO ABSOLUTA RESERVA, DISCRECIÓN Y CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DE “LOS TRABAJOS” MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ASIMISMO, SE OBLIGA A NO HACER USO DE ESTA INFORMACIÓN EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS PARA FINES DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN ESTE INSTRUMENTO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS

“LAS PARTES” CONVIENEN EN ABRIR UNA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 122, 123, 125 Y 126 DE EL REGLAMENTO, PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR “LAS PARTES” EN ESTE CONTRATO.

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN XIII DE LA LEY, “LA CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ A SU CARGO, SACANDO EN PAZ Y SALVO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL RESPECTO A “LOS ESTUDIOS”. ASIMISMO “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVEN DE “LOS TRABAJOS”, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE “LOS ESTUDIOS”, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO, Y EL MODELO DE CONTRATO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD RESPECTIVA.

VIGÉSIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO IMPLIQUEN EN MODO ALGUNO UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, AMBAS PARTES LAS RESOLVERÁN EN TÉRMINOS DEL TÍTULO CUARTO DEL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

VIGÉSIMA TERCERA:    JURISDICCIÓN

PARA LA  INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ  COMO PARA TODAS AQUELLAS SITUACIONES O CONSECUENCIAS NO EXPRESAMENTE PREVISTAS POR “LAS PARTES”, ÉSTAS SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA  CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

CUALQUIER DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO O NOTIFICACIÓN SE ENTENDERÁ VÁLIDAMENTE EN LOS DOMICILIOS PROPORCIONADOS POR “LAS PARTES”; EN CASO DE QUE ALGUNA DE “LAS PARTES” CAMBIASE SU DOMICILIO DEBERÁ PROPORCIONAR EL AVISO CORRESPONDIENTE A LA OTRA CON UNA ANTICIPACIÓN DE NUEVE DÍAS HÁBILES, BAJO PENA DE NO PODER INVOCAR CAUSAL DE NULIDAD O DE IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN O EMPLAZAMIENTO QUE EN SU CASO SE VERIFIQUE EN LOS REFERIDOS DOMICILIOS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES, SE FIRMA EN TRES TANTOS DE IGUAL VALIDEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL EL DÍA (FECHA) DEL 2018.

LOS SIGUIENTES ANEXOS FORMAN PARTE DEL CONTRATO

ANEXO 1

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS

ANEXO 2

PROGRAMA DE TRABAJO

| POR "LOS ESTUDIOS" ________________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXX DIRECTOR GENERAL ________________________________________ XXXXXXXXXXXXXXX DIRECTOR | POR “LA CONTRATISTA” ___________________________________ XXXX XXXX XXXX XXXX APODERADO |
| --- | --- |

DOCUMENTO TEC 3

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, DEBERÁ INCLUIR EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA SU EJECUCIÓN.

DOCUMENTO TEC.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL, CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD SIMILARES. LOS LICITANTES DEBERÁN INDICAR QUIÉN SERÁ EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, QUIÉN DEBERÁ HABER FUNGIDO CON TAL CARÁCTER EN AL MENOS UNA OBRA DE CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD SIMILARES, LO QUE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE COPIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE Y QUE CONTARÁ CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), EN SUSTITUCIÓN DE SU FIRMA AUTÓGRAFA, PARA EL USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO, DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP).

DOCUMENTO TEC.5

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES. LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y SOLICITAR INFORMACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DE LOS DATOS QUE SEAN PROPORCIONADOS POR EL LICITANTE, EN CASO DE QUE SE CONSTATE QUE LA INFORMACIÓN NO ES VERÍDICA SE PROCEDERÁ EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR “LA LEY”.

DOCUMENTO TEC.6

COPIA SIMPLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS O DECLARACIÓN FISCAL DE DOS AÑOS ANTERIORES (2016 Y 2017) QUE PRESENTEN UTILIDAD. EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN DEBERÁN PRESENTAR UNA MANIFESTACIÓN DE SER DE NUEVA CREACIÓN, LA DECLARACIÓN PARCIAL MÁS PRÓXIMA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

# DOCUMENTO TEC 7

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD, EN CASO DE SER DE SU PROPIEDAD ANEXAR COPIA DE LAS FACTURAS.

# DOCUMENTO TEC 8

# MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARÁ LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS TRABAJOS

##### Estudios Churubusco Azteca S.A.

##### Invitación a Cuando Menos Tres Personas

##### de Carácter Nacional Mixta

##### No. IO-048L8P001-E70-2018

##### No. Interno de Control  GRMSGYOP-I-OP-001-2018

##### Nombre del licitante:

Fecha:

En relación a la Invitación a cuando menos Tres Personas No. IO-048L8P001-E70-2018 y No. Interno de Control GRMSGYOP-I-OP-001-2018 convocada por “Estudios Churubusco Azteca S.A.”, a través de la Dirección de Recursos Materiales, relativa a la contratación de los trabajos del “Servicio de impermeabilización de 2808.31 Metros Cuadrados en el Edificio Pedro Infante de los Estudios Churubusco Azteca, S.A.”, el que suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi carácter de representante legal, a nombre de (nombre de la persona física o moral) me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

MANIFESTÓ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA NO SUBCONTRATARÁ LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS TRABAJOS

Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

# DOCUMENTO TEC.9

# ESCRITO ORIGINAL EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO, FIRMADO POR SU REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE SE COMPROMETE AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y NORMAS MEXICANAS QUE DEBERÁN OBSERVARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA INVITACIÓN.

# FORMATO LIBRE

# DOCUMENTO TEC.10

# ESCRITO ORIGINAL EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO, FIRMADO POR SU REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE SE COMPROMETE AL CUMPLIMIENTO DE LAS “ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN” EMITIDAS POR “LOS ESTUDIOS”.

# FORMATO LIBRE

DOCUMENTO TEC. 11

TEC. 11

PROGRAMA DE TRABAJO

EXPRESADO EN UNIDADES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, SIN IMPORTES, EN PERIODOS SEMANALES (INDICAR PORCENTAJES).

TEC. 11.1

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍ

TEC. 11.2

PROGRAMA DE MANO DE OBRA, DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CONTENDRÁ JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS, SEMANAL Y SIN IMPORTES (INDICAR PORCENTAJES)

TEC. 11.3

PROGRAMA DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES

EXPRESADO EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, SEMANAL Y SIN IMPORTES (INDICAR PORCENTAJES)

TEC. 11.4

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.  CONTENDRÁ EL NÚMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN CAMPO U OFICINA, INDICANDO SU RESPONSABILIDAD, PROFESIÓN U OCUPACIÓN POR PERÍODOS SEMANALES Y POR TURNO, SIN IMPORTES (INDICAR PORCENTAJES)

50.2	FORMATOS ECONÓMICOS

# DOCUMENTO ECO.1

# CARTA COMPROMISO DE LA PROPROSICIÓN

# DOCUMENTO ECO. 1

# CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

SE ENTREGARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

# Estudios Churubusco Azteca S.A.

# Atletas No. 2, Colonia Country Club,

# Delegación Coyoacán,

# C.P. 04220, Ciudad de México.

Fecha: __________________

# Atención:

Dirección de Administración y Finanzas

Hago referencia a la Invitación de fecha ___________________ emitida por los Estudios Churubusco Azteca S.A., relativa a la Invitación a cuando menos Tres Personas No.GRMSGYOP-I-OP-001-2018 correspondiente al Servicio de impermeabilización de 2808.31 Metros Cuadrados en el Edificio Pedro Infante de los Estudios Churubusco Azteca, S.A., sobre el particular el suscrito en calidad de __________________________________ __________ manifiesto a usted lo siguiente:

- Declaro que hemos leído, analizado, firmado y considerado al detalle el pliego de requisitos y catálogo de conceptos de los trabajos que nos fueron proporcionados.

- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Invitación de acuerdo a las especificaciones del catálogo de conceptos, con los precios unitarios, cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de la documentación de esta proposición.

- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración factores que pudieran influir sobre ellos.  Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y las aportaciones que por ley nos corresponde, también lo establecido en el acta de la junta de aclaraciones y los factores que influyen en su realización, hasta la recepción satisfactoria de los trabajos por parte de La Convocante.

- Que nuestro representante legal, será el Sr. ________________________________________________, en donde el nombre coincide fielmente con los documentos legales de esta empresa.

- Quedamos entendidos de que La Convocante verificará que la proposición recibida en el acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la Invitación de Invitación, procediendo a desechar la proposición cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual esté incompleto.

- Que se cuenta con la dirección de correo electrónico ____________________________________________, para cualquier notificación con respecto al procedimiento de Invitación.

# PROPOSICIÓN:

De conformidad con lo anterior, presento la proposición relativa a la Invitación Nº ________________________ con un importe total de $_____________________ (_________________________________________________________________00/100 M.N.) más I.V.A.

# INDICAR CANTIDAD CON NÚMERO Y LETRA.

Dentro del plazo de ejecución de los trabajos que dio a conocer La Convocante, del _________________ al _________________, conforme con los precios contenidos en el catálogo de conceptos debidamente firmado.

# A T E N T A M E N T E

| RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA |
| --- | --- | --- |

DOCUMENTO ECO.2

CATALOGO DE CONCEPTOS

# DOCUMENTO ECO. 2

DEBERÁ PRESENTAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS MISMO QUE CONTENDRÁ UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

“SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 2808.31 METROS CUADRADOS EN EL EDIFICIO PEDRO INFANTE DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.”

Catálogo de conceptos

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRELIMINARES |  |  |
| 1 | Demolición, retiro y limpieza por medios manuales de impermeabilizante prefabricado existente en mal estado, a una altura de hasta 20 MTS., mediante palas, espátulas y cuñas, incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 2808.31 |
| 2 | Carga y acarreo en carretilla o chunde por medios manuales y descarga a primera estación de 20 MTS., de material producto de demolición y retiro de impermeabilizante en mal estado, los volúmenes producto de la demolición y retiro serán medidos en banco, a cualquier altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 28.08 |
| 3 | Acarreo en carretilla o chunde por medios manuales, de material producto de demolición y retiro de impermeabilizante en mal estado a estaciones subsecuentes de 20 M. Incluye mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 56.16 |
| 4 | Descenso en canastilla por medios manuales y mecánicos de material producto de demolición y retiro de impermeabilizante en mal estado a nivel de piso de una altura de hasta 20 M. Incluye: equipo de carga, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 28.08 |
| 5 | Carga manual y acarreo en camión, de material producto de demolición y retiro de impermeabilizante en mal estado, hasta tiro autorizado dentro de zona urbana. | VIAJE | 10.00 |
| IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |
| 6 | Suministro y aplicación por termo fusión de impermeabilización en azotea con sistema prefabricado, a una altura de hasta 20.00 MTS., colocación por termo fusión con soplete de manto prefabricado de 3.5 mm de espesor, con refuerzo central de fibra de poliéster y filamentos longitudinales de fibra de vidrio de alta resistencia, acabado superior con gravilla en color rojo terracota, con traslapes de 10 CMS. Marca: imperquimia, pasa, fester o similar. Incluye: ascenso vertical del material, previa preparación de la superficie, aplicación de primario adherente asfaltico, calafateo de fisuras existentes, bajadas de aguas pluviales y puntos críticos con cemento plástico, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 2808.31 |
| 7 | Suministro y aplicación de impermeabilización en canalón de azotea, sistema tradicional sencillo con impermeabilizante elastómero acrílico, acabado con pintura reflectiva en color rojo terracota. Marca: imperquimia, pasa, fester o similar. Incluye: ascenso vertical del material, previa preparación de la superficie, aplicación de primario adherente asfaltico, calafateo de fisuras existentes, bajadas de aguas pluviales y puntos críticos con cemento plástico, mano de obra herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 175.00 |

NOTA: LAS MARCAS QUE SE ESPECIFICAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SOLO SERÁN UN PARÁMETRO PARA EL LICITANTE.

EL LICITANTE PODRÁ PROPONER OTRAS MARCAS, QUE SEAN DE LA MISMA CALIDAD QUE LAS QUE SE SUGIEREN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

DOCUMENTO ECO.3

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CONTENDRÁ TODOS LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO SOLICITADO, ESTRUCTURADO POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGOS POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES.

EJEMPLO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES

# Cálculo para la aplicación de los Cargos Adicionales en la estimación

# Monto de la estimación antes del IVA					                   $1,000.00

# Porcentaje de aplicación 5 al millar sobre el monto de la estimación antes del IVA              0.005

# Monto Cargos Adicionales                     $5.00

# MONTO ESTIMACION ANTES DE IVA	 $1,000.00

# IVA 16% 	     $160.00

# TOTAL	 $1,160.00

# CARGOS ADICIONALES	         $5.00

# MONTO A RECIBIR          $ 1,155.00

# Los importes son solo ilustrativos para el ejemplo

|  | INVITACIÓN: |  | EMPRESA: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RELATIVO A: |  |  |
|  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR: |
|  | FECHA: |  |  |

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

| DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO: | FECHA |
| --- | --- |
|  | LUGAR |

MATERIALES

| CLAVE | MATERIALES | U | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |

MANO DE OBRA

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | U | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO

| CLAVE | MATERIALES | U | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |

| COSTO DIRECTO INDIRECTOS |  | SUMA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SUBTOTAL |  |
| FINANCIAMIENTO |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL |  |
| UTILIDAD |  |  |  |
|  |  | SUBTOTAL |  |
| CARGOS ADICIONALES |  |  |  |
|  |  | PRECIO UNITARIO |  |

DOCUMENTO ECO.4

# DOCUMENTO ECO. 4

LISTADO DE INSUMOS: RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUIR CANTIDADES E IMPORTES (MANO DE OBRA, MATERIALES, ASÍ COMO EQUIPO Y HERRAMIENTA).

DOCUMENTO ECO.5

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Se deberá incluir el análisis del cálculo de factor de salario real para cada categoría  que intervenga en su propuesta

DOCUMENTO ECO. 6

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE COSTOS, RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS

DOCUMENTO ECO. 7

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

DOCUMENTO ECO. 8

ANÁLISIS DE COSTO FINANCIERO

DOCUMENTO ECO. 9

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

DOCUMENTO ECO. 10

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS

DOCUMENTO ECO. 11

ECO. 11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES.

POR PERIODOS SEMANALES, POR CONCEPTOS Y PARTIDAS (INDICAR PORCENTAJES).

ECO. 11.1 PROGRAMA DE MANO DE OBRA

ECO. 11.2 PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

ECO. 11.3 PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

ECO. 11.4 PROGRAMA DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS

DOCUMENTO ECO. 12

PLANOS

PLANO DE LA UBICACIÓN DEL AREA DE TRABAJO

50.3	ANEXOS FORMATOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1.1

“FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE”

| # Nombre del Licitante: |  |
| --- | --- |

(Nombre de quien otorga el poder), bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (Carácter que ostenta quien otorga el poder), según consta en el Testimonio Notarial No.______________, otorgado ante la fe del Notario Público No.___________, de la (Ciudad en que se otorgó el Instrumento Notarial), y se encuentra registrado bajo el No. (Número de Registro) en la ciudad de (Lugar donde se efectuó el registro), por este conducto y facultado para ello, autorizo a (Nombre de quien acepta el poder), para que a mi nombre de mi representada, se encargue de las siguientes gestiones: entregar y recibir documentación, participar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, así como de Fallo, y hacer las Aclaraciones que se deriven de dichos actos, correspondientes a Invitación a cuando menos Tres Personas No. IO-048L8P001-E70-2018 y No. Interno de Control GRMSGYOP-I-OP-001-2018, correspondiente a los trabajos de "Conservación y mantenimiento de vialidad principal, en el interior de las Instalaciones de los Estudios Churubusco Azteca”.

|  | (LUGAR Y FECHA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTORGA EL PODER |  |  | ACEPTA EL PODER |  |
| (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) |  |  | (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) |  |
|  | TESTIGOS |  |  |  |
| (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) |  |  | (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) |  |

ANEXO 1.2

Escrito de confidencialidad de documentos de la “Documentación distinta a la propuesta técnica y económica de la proposición”, así como de la propuesta técnica y económica,  siempre que tengan el derecho de reservar la información en los términos establecidos en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Formato libre integrar este documento como (Anexo 1.2).

ANEXO 1.3

“CARTA COMPROMISO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS”

Ciudad de México,  a      de 	de 2018

# Estudios Churubusco Azteca S.A.

# PRESENTE

Hacemos referencia a la Invitación a cuando menos Tres Personas IO-048L8P001-E70-2018 y No. Interno de Control GRMSGYOP-I-OP-001-2018, correspondiente a los “Servicio de impermeabilización de 2808.31 metros cuadrados en el edificio Pedro Infante de los  Estudios Churubusco Azteca, S.A.”

Con base en lo anterior, los abajo firmantes nos comprometemos incondicionalmente de manera conjunta y solidaria a lo siguiente:

De resultar ganadores en la presente Invitación, a celebrar el contrato en los términos y condiciones estipulados en la Convocatoria de la Invitación, en la inteligencia de que la información legal, administrativa, técnica, económica requerida en la Convocatoria de Invitación se adjunta en la propuesta presentada con la presente Carta Compromiso.

La propuesta será válida por un período de 70 (SETENTA) días naturales contados a partir de la fecha de presentación de proposiciones, de conformidad con la Convocatoria de esta Invitación.

Cada uno de los firmantes somos conjunta y solidariamente responsables ante el Estudios Churubusco Azteca S.A. por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a nuestro cargo contenidas en esta carta compromiso, en las Convocatoria de la Invitación y en el Contrato que de la misma pudiera otorgarse.

Hasta que el Contrato sea formalizado, o bien, se cumpla el plazo establecido en el párrafo cuarto de esta carta compromiso, la presente carta compromiso y la propuesta presentada se consideran en forma incondicional para los efectos legales que correspondan.

NO APLICA

NO APLICA

Estamos de acuerdo que, de resultar ganadores en la presente Invitación, si por causas imputables a nosotros, el Contrato no se formalizara en un lapso estipulado en la Convocatoria de la Invitación, ustedes tendrán derecho, a notificarlo.

Manifestamos nuestra aceptación para que ustedes determinen cual es la propuesta ganadora conforme a lo establecido en la Convocatoria de la Invitación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  convenimos en designar al Sr. ....................................representante legal de la empresa .......................................... como el representante  común de los abajo firmantes para los fines de esta Invitación.

Manifestamos que ninguno de los integrantes de la agrupación se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 51 y 78 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 del Reglamento de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, hemos celebrado entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio, del cual se anexa original y copia, en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecen con precisión los siguientes aspectos:

  - Nombre y domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que acredita la existencia de las personas morales que integran la agrupación , y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

  - Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita sus facultades de representación;

  - Definición de las partes objeto del Contrato que corresponderá cumplir a cada persona y manifestación de que se obligan a cumplir las que a cada uno les corresponda;

  - Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;

  - Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de Invitación y que será quien firmará la proposición; y

  - Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse de cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme.

La presente Carta compromiso se regirá e interpretará de acuerdo con las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier controversia o reclamación derivada o relacionada con la presente carta compromiso

ATENTAMENTE

___________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Ó REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

ANEXO 1.4

“ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO

PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES”

Ciudad de México,, a        de                 de  201X

# Estudios Churubusco Azteca S.A.

PRESENTE

En relación al procedimiento Invitación a cuando menos Tres Personas IO-048L8P001-E70-2018 y No. Interno de Control SRCOP/001/2018, correspondiente al “Servicio de “Servicio de impermeabilización de 2808.31 metros cuadrados en el edificio Pedro Infante de los  Estudios Churubusco Azteca, S.A.”

” por este conducto manifestamos bajo protesta de decir verdad que el domicilio para que oigamos y recibamos todo tipo de notificaciones y documentos es el siguiente:

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CALLE Y NÚMERO: |  |  |
| COLONIA: |  |  |
| LOCALIDAD: |  |  |
| CUIDAD |  |  |
| CÓDIGO POSTAL: |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO |  |  |

ATENTAMENTE

___________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Ó REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

ANEXO 1.5

Escrito referente a los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

##### Estudios Churubusco Azteca S.A.

##### Invitación a Cuando Menos Tres Personas

##### de Carácter Nacional No. GRMSGYOP-I-OP-001-2018

##### Número de procedimiento IO-048L8P001-E70-2018

##### Nombre del licitante:

Fecha:

En relación a la Invitación a cuando menos Tres Personas No. Interno de Control IO-048L8P001-E70-2018 y GRMSGYOP-I-OP-001-2018, convocada por “Estudios Churubusco Azteca S.A.”, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, relativa a la contratación del  “Servicio de impermeabilización de 2808.31 metros cuadrados en el edificio Pedro Infante de los  Estudios Churubusco Azteca, S.A.”, el que suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi carácter de representante legal, a nombre de (nombre de la persona física o moral) me permito manifestar bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

La persona que represento, al igual que los socios integrantes de la misma, no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en los artículos 51 y 78 de la LOPSRM.

En el entendido de que la falsedad en las manifestaciones que se realizan, serán sancionadas en los términos de Ley.

Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

ANEXO 1.6

Escrito referente a los artículos 31 fracción XV y 51 fracción VII

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

##### Estudios Churubusco Azteca S.A.

##### Invitación a Cuando Menos Tres Personas

##### de Carácter Nacional No. GRMSGYOP-I-OP-00X-201X

##### Número de procedimiento IO-048L8P001-E70-2018

##### Nombre del licitante:

Fecha:

(Nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hemos realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como, que en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones

Nota 1: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

ANEXO 1.7

Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte, cédula profesional o cartilla del servicio militar nacional), tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición, integrar este documento como Anexo 1.7.

ANEXO 1.8

Facultades para comprometerse

##### Estudios Churubusco Azteca S.A.

##### Invitación a Cuando Menos Tres Personas

##### de Carácter Nacional No.GRMSGYOP-I-OP-001-2018

##### Número de procedimiento IO-048L8P001-E70-2018

##### Nombre del licitante:

Fecha:

(Nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada.

Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones

Nota 1: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

ANEXO 1.9

Declaración de integridad

##### Estudios Churubusco Azteca S.A.

##### Invitación a Cuando Menos Tres Personas

##### de Carácter Nacional No.GRMSGYOP-I-OP-001-2018

##### Número de procedimiento IO-048L8P001-E70-2018

##### Nombre del licitante:

Fecha:

El que suscribe, en mi carácter de representante legal del licitante _______________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sí misma o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de los Estudios Churubusco Azteca S.A., induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes.

En el entendido de que la falsedad en la manifestación que se realiza, será sancionada en los términos de Ley.

Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

ANEXO 1.10

Nacionalidad del licitante

##### Estudios Churubusco Azteca S.A.

##### Invitación a Cuando Menos Tres Personas

##### de Carácter Nacional No.GRMSGYOP-I-OP-001-2018

##### Número de procedimiento IO-048L8P001-E70-2018

##### Nombre del licitante:

Fecha:

Me refiero al procedimiento ___________________ No.  _______________ en el que mi representada, _________________________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada es de nacionalidad mexicana y que en el caso de adquisición de bienes, además manifiesto que los bienes que oferto y entregaré, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo.

Asimismo, manifiesto que en caso de que los Estudios Churubusco Azteca S.A. lo solicite, le será proporcionada la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido.

A t e n t a m e n t e

# __________________________________

ANEXO 1.11

Formato de solicitud de alta o baja de cuentas bancarias en el catálogo de beneficiarios

(Solo para licitantes adjudicados)

Instructivo de llenado

- MARCAR CON UNA " X " EL TIPO DE MOVIMIENTO QUE SE VA A EFECTUAR.

- DIA, MES Y AÑO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO

- NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO:

- CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

- No. DE FOLIO INTERNO ASIGNADO POR EL CENTRO DE TRABAJO, ANTEPONIENDO LA CLAVE DEL C.T. DIAGONAL EL NÚMERO CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA. (SERA ASIGNADO POR LA CONVOCANTE)

- ESTOS ESPACIOS SERAN LLENADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

- NOMBRE O RAZÓN  SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO, EN SU CASO, NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ú ORGANISMOS BENEFICIARIOS DEL PAGO

- CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE, PARA EL CASO DE LA SEP

- LA HOMOCLAVE CORRESPONDE AL No. DE UNIDAD, ORGANISMO DECENTRALIZADO Y/O DESCONCENTRADO.

- CLAVE DE LA CURP (CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN) CUANDO EN SU CASO, APLIQUE AL BENEFICIARIO.

- DATOS DEL DOMICILIO FISCAL DEL BENEFICIARIO

  - CALLE

  - NUMERO EXTERIOR

  - NUMERO INTERIOR

  - COLONIA

  - LOCALIDAD Y/O DELEGACIÓN

  - ESTADO

  - MUNICIPIO

  - No. DEL CÓDIGO POSTAL DEL DOMICILIO

  - No. ó (Nos.) TELEFÓNICO(S).

- No. CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO ( E-MAIL).

- No. DE CUENTA DE CHEQUES DEL BENEFICIARIO. A 11 POSICIONES

- No. DE LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA ( CLABE ) A 18 POSICIONES

- No. DE LA SUCURSAL EN DONDE TIENE LA CUENTA EL BENEFICIARIO.

- No. DE PLAZA.

- NOMBRE DEL BENEFICIARIO COMO APARECE EN LA CUENTA DE CHEQUES

- DIA, MES Y AÑO DE APERTURA DE LA CUENTA

- TIPO DE MONEDA (NACIONAL, DOLARES, EUROS, ETC)

- DENOMINACION DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA

- DIA, MES Y AÑO DE LA CANCELACIÓN  DE LA CUENTA CUANDO APLIQUE, EN SU CASO

- SELLO DE BENEFICIARIO

- NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL BENEFICIARIO (PERSONA FÍSICA O MORAL)

ANEXO 1.12

MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN

##### Estudios Churubusco Azteca S.A.

##### Invitación a Cuando Menos Tres Personas

##### de Carácter Nacional No.GRMSGYOP-I-OP-001-2018

##### Número de procedimiento IO-048L8P001-E70-2018

##### Nombre del licitante:

Fecha:

# MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

# _________ de __________ de _______   (1)

# _________ (2)________

# P r e s e n t e.

# Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

# Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(8)________.

# De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

# A T E N T A M E N T E

# ___________(9)____________

# A t e n t a m e n t e

# (Nombre y Firma del Representante Legal)

Instructivo de llenado

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1.	Señalar la fecha de suscripción del documento.

2.	Anotar el nombre de la convocante.

3.	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas).

4.	Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet.

5.	Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

6.	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

7.	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

8.	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.

9.	Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

ANEXO 1.13

Existencia de personalidad jurídica

##### Estudios Churubusco Azteca S.A.

##### Invitación a Cuando Menos Tres Personas

##### de Carácter Nacional No.GRMSGYOP-I-OP-001-2018

##### Número de procedimiento IO-048L8P001-E70-2018

##### Nombre del licitante:

Fecha:

(Nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas para Invitación a cuando menos Tres Personas IO-048L8P001-E70-2018 y No. Interno de Control GRMSGYOP-I-OP-001-2018, correspondiente al “Servicio de impermeabilización de 2808.31 metros cuadrados en el edificio Pedro Infante de los  Estudios Churubusco Azteca, S.A.”

##### ” a nombre y representación de (persona física o moral), las cuales no me han sido revocadas o limitadas de forma alguna a esta fecha.

Datos del licitante:

Nombre: Domicilio fiscal: Teléfonos: fax: correo electrónico: Registro federal de contribuyentes: Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario público que la protocolizó: Número(s) y fecha(s) de la(s) escritura(s) pública(s) en la(s) que conste(n) reformas o modificaciones al acta constitutiva: Nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario público que la(s) protocolizó: Relación de socios: Fecha y datos de su inscripción en el registro público de comercio: Descripción del objeto social:

Datos de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones:

Nombre: Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta: Nombre, número y circunscripción del notario público o fedatario público que la protocolizó:

Nombre y firma de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones

Nota 1: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

ANEXO 1.14

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.

Fianza otorgada a favor de Estudios Churubusco Azteca, S.A. para garantizar por el contratista (Razón o Denominación Social de la Persona Moral, o Nombre de la Persona Física con la que se celebró el contrato), con domicilio en __________, la cantidad de $_________, (__________ Pesos 00/100 M. N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos contratados, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número __________, de fecha ___ de _________ de 201___, con importe total de los trabajos por la cantidad de $_________, (__________ pesos 00/100 m. n.) más el Impuesto al Valor Agregado, cuyo objeto es (Insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula primera del mismo), celebrado con los Estudios Churubusco Azteca S.A. La presente fianza se expide de conformidad con la Ley y su Reglamento, y estará vigente hasta que los trabajos materia del contrato de referencia hayan sido concluidos en su totalidad, o parte de los mismos cuando así se haya convenido, y en su caso, hasta que se otorgue el acta de extinción de derechos. la compañía afianzadora expresamente declara que: a).- La fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato mencionado con anterioridad; b).- La fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados; c).- Cuando los trabajos materia del contrato se realicen en más de un ejercicio presupuestal, ésta fianza se substituirá por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos al Impuesto al Valor Agregado, los ajustes de costos y modificaciones contractuales, si las hubiere; d).- En el caso de que los Estudios Churubusco Azteca S.A. otorgue prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, la que continuará vigente hasta la ejecución y terminación total de los trabajos objeto del contrato; e).- La afianzadora acepta expresamente a tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aun en el caso de que se otorgue prórroga o espera al contratista por parte de los Estudios Churubusco Azteca S.A. para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas: f).- La fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contratista y en consecuencia la ejecución y terminación total de los trabajos materia del contrato de referencia, aun cuando parte de ellos se subcontraten con la autorización de los Estudios Churubusco Azteca S.A.; g).- La fianza se hará efectiva a partir de la fecha en que le sea notificada al contratista la resolución de rescisión administrativa del contrato; h).- Ésta fianza permanecerá vigente desde su fecha de expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte del contratista o de los Estudios Churubusco Azteca S.A., hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia; i).- La fianza se cancelará cuando el contratista haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, y será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente; constituya y entregue, previamente a la recepción de los trabajos, fianza que garantice los defectos que resulten de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, sin cuyo requisito no procederá la cancelación de la presente fianza y, en consecuencia, ésta continuará vigente j).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de los Estudios Churubusco Azteca S.A.; y, k).- En caso de hacerse efectiva la presente garantía la Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de la indemnización por mora que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

ANEXO 1.15

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.

Fianza otorgada a favor de Estudios Churubusco Azteca, S.A. para garantizar por el contratista: (Razón o Denominación Social de la Persona Moral, o Nombre de la Persona Física con la que se celebró el contrato), con domicilio en __________, la cantidad de $_________, (__________ pesos 00/100 M. N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, los defectos que resultaren en los trabajos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista y que resulten a su cuenta y riesgo, derivadas de la ejecución de los trabajos relativos al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número __________, de fecha ___ de _________ de 201___, con importe total ejercido de los trabajos por la cantidad de $_________, (__________ pesos 00/100 M. N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado, cuyo objeto es (insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula primera del mismo), celebrado con los Estudios Churubusco Azteca S.A. presente fianza se expide de conformidad con la ley y su reglamento. la compañía afianzadora expresamente declara que: a).- La fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato mencionado con anterioridad; b).- La vigencia de ésta fianza es de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en los términos señalados en el contrato, por lo que previamente a la recepción física de los trabajos, el contratista garantiza los mismos en los términos de los artículos 66 de la Ley, 94, 95, 96 y 97 de su Reglamento, por lo que transcurridos los 12 (doce) meses, sin que exista reclamación alguna por parte de los Estudios Churubusco Azteca S.A., la fianza quedará cancelada, siendo indispensable que el contratista presente a la afianzador el acta de recepción física de los trabajos y la conformidad expresa y por escrito de los Estudios Churubusco Azteca S.A. en la que señale su conformidad para cancelar la fianza, de acuerdo con lo establecido en la fracción I, inciso b) del artículo 98 del Reglamento de la Ley; c).- Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista, los Estudios Churubusco Azteca S.A. deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo de inmediato y por escrito al contratista para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, transcurrido éste término sin que se hubiere realizado, los Estudios Churubusco Azteca S.A. procederá a hacer efectiva esta fianza. si la reparación requiere de un plazo mayor, el contratista y los Estudios Churubusco Azteca S.A., podrán convenirlo, debiendo continuar vigente esta póliza de fianza; d).- La fianza garantiza la buena calidad de los trabajos materia del contrato de referencia, aun cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorización de los  Estudios Churubusco Azteca S.A.; y, e).- En caso de hacerse efectiva la presente garantía la Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de la indemnización por mora que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

ANEXO 1.16

Encuesta de transparencia

FECHA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

TIPO DE PROCEDIMIENTO:

NUMERO DEL PROCEDIMIENTO:

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Ó ADQUISICIÓN DE: (Nombre del procedimiento)

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

  - CALIFICACIÓN

|  | Evento | Totalmente de acuerdo | En general de acuerdo | En general en desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Junta de Aclaraciones. |  |  |  |  |
| # Supuestos | El contenido de la CONVOCATORIA es claro para la adquisición del bien o bienes o contratación del servicio que se pretende realizar. |  |  |  |  |
|  | Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se contestaron con claridad por el área requirente de los bienes. |  |  |  |  |
|  | Presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas. |  |  |  |  |
| Supuestos | El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes. |  |  |  |  |
|  | Resolución técnica y apertura de propuestas económicas. |  |  |  |  |
| Supuestos | La resolución técnica (análisis cualitativo) fue emitida por el área requirente de los bienes o servicios, conforme a la CONVOCATORIA y junta de aclaraciones del procedimiento. |  |  |  |  |
|  | Evento | Totalmente de acuerdo | En general de acuerdo | En general en desacuerdo | Totalmente en desacuerdo |
|  | # Fallo |  |  |  |  |
| - Supuestos | En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los licitantes adjudicados y los que no resultaron adjudicados. |  |  |  |  |
|  | # Generales |  |  |  |  |
|  | # El acceso al inmueble fue expedito. |  |  |  |  |
|  | # Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido. |  |  |  |  |
| Supuestos | # El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la Invitación, fue respetuosa y amable. |  |  |  |  |
|  | # Volvería a participar en otra Invitación que emita la institución. |  |  |  |  |
|  | # El desarrollo de la INVTACIÓN se apegó a la normatividad aplicable. |  |  |  |  |

¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPÓ FUE TRANSPARENTE?

SÍ	          			NO

EN CASO DE HABER CONTESTADO QUE NO, POR FAVOR INDICAR BREVEMENTE LAS RAZONES:

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA INVitación, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE ESPACIO:

Escrito 1

SOLICITUD DE AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS

¿Cadenas Productivas?

Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

¿Afiliarse?

Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal.

Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre en internet.  A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos.

Cadenas Productivas ofrece:

- Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico

- Obtener liquidez para realizar más negocios

- Mejorar la eficiencia del capital de trabajo

- Agilizar y reducir los costos de cobranza

- Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com.mx

- Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800 NAFINSA (62 34 672)

- Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita

- Recibir información

- Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal

Características descuento o factoraje electrónico:

- Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)

- Descuento aplicable a tasas preferenciales

- Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales

- Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia

DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL

¿Qué es el directorio de compras?

Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones.

Dudas y comentarios vía telefónica,

Llámenos al teléfono 5089 6107 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col Guadalupe Inn – 01020, México, D.F.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN

AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

1.- 	Carta Requerimiento de Afiliación.

- Debidamente firmada por el área usuaria compradora

2.-	**Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).

•	Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

•	Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

3.- 	**Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

•	Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,

•	Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

•	Completa y legible en todas las hojas.

4.-	**Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

•	Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

•	Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

5.- 	Comprobante de domicilio Fiscal

•	Vigencia no mayor a 2 meses

•	Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)

•	Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

6.- 	Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

•	Credencial de elector; pasaporte Vigente ó FM2 (para extranjeros)

•	La firma deberá coincidir con la del convenio

7.- 	Alta en Hacienda y sus modificaciones

•	Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

•	En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

8.- 	Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

9.- 	Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos

•	Sucursal, plaza, CLABE interbancaria

•	Vigencia no mayor a 2 meses

•	Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

A)	Contrato de descuento automático Cadenas Productivas

•	Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

•	2 convenios con firmas originales

B)	Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.

•	Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

(** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:

Av. Insurgentes Sur No. 1971, Colonia Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

Escrito 2

Resolución Miscelánea Fiscal para 2018

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Diciembre de 2017.

Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.

Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas

2.1.31.	Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT.

En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, para que ésta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales.

CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2018 2.1.39.

Escrito 3

Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Primera.-En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas que vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, están obligadas a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social y no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo del citado artículo. Igual obligación existe para el caso de que dichas dependencias o entidades pretendan otorgar subsidios o estímulos hasta por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

Segunda.- Los particulares que pretendan celebrar las contrataciones y, en su caso, los que estos últimos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos, en términos de la Regla anterior, podrán obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Quinta del presente documento.

Tercera.- La opinión de cumplimiento a que se refiere la Regla anterior, en caso de ser positiva, tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

Cuarta.- La opinión de cumplimiento de obligaciones se emite considerando la situación del particular en los sistemas electrónicos del Instituto, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al particular sobre el cálculo y montos de créditos fiscales en materia de seguridad social o cuotas obrero patronales declaradas o pagadas. La cual, no prejuzga sobre la existencia que pudiera derivar de créditos a cargo del particular en términos de las facultades correspondientes.

Quinta.- Los particulares que para realizar algún trámite requieran la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, deberán realizar el siguiente procedimiento:

  - Ingresarán en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado "Patrones o empresas", después en "Escritorio virtual", donde se registrarán con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL.

  - Posteriormente elegirá la sección "Datos Fiscales" y en el apartado "Acciones", la opción "Opinión de cumplimiento". Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado "Empresas Representadas" deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento.

  - Después de elegir la opción "Opinión de cumplimiento", el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

Negativa.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

- El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social revisará que el particular solicitante:

  - Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de registros patronales que le han sido asignados estén vigentes.

  - No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley.

  - Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados de conformidad con las disposiciones fiscales.

  - En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

- Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la solicitud de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

- Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

- Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con el otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de aclaración ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social

ESCRITO 4

Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los  Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal  en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos

En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República y las Entidades Federativas cuando lo hagan con cargo total o parcial a fondos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que tengan a su cargo créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código, o bien que teniéndolos no hayan celebrado convenio de pago con las autoridades fiscales en los términos previstos por la legislación aplicable.

Igual disposición se establece para las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos, respecto de los particulares que tengan derecho a su otorgamiento.

Además, señala el artículo 32-D del Código Fiscal citado, los proveedores a quienes se adjudique un contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de situación fiscal del subcontratante.

El artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé que el Instituto se constituye como un Organismo Fiscal Autónomo y se encuentra facultado y obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Código Fiscal de Federación, en tanto que, en términos del artículo 16, fracción XIX, de la Ley del INFONAVIT, el Consejo de Administración de esta Institución tiene como atribución aprobar la normatividad que derive de la misma, salvo aquella que se encuentre reservada expresamente para aprobación de la Asamblea General.

En ese sentido, el Consejo de Administración del Instituto tiene la atribución de dictar reglas a fin de que las personas físicas y morales que pretendan celebrar contrato con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, puedan obtener las constancias necesarias del INFONAVIT para efectos de lo dispuesto en el precepto legal antes citado.